Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:21
COPIA ELECTRÓNICA
CONTRATO DE OBRAS
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN DEL LOTE 3: INSTALACIÓN DE
SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA ILUMINACIÓN DEL SECTOR ARENERO” DEL
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL
MUNICIPIO DE EL PASO Y EN EL ALUMBRADO INTERIOR DE INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA (EXPEDIENTE 1055/2021)
En El Paso, a 23 de julio de 2021
Reunidos de una parte, DON SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, en calidad de
Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de El Paso, en el uso de sus facultades para
suscribir en nombre de la Administración el presente contrato.
De otra parte, MIGUEL ÁNGEL HERRERA PÉREZ, mayor de edad, con D.N.I 42.161.668-T,
actuando en nombre
y representación de la empresa KAPLAN INSTALACIONES
ELÉCTRICAS S.L., con CIF número B-76604156, en calidad de Administrador , domicilio en
la Calle Juan Carlos I, 2º B, 4, 38720- San Andrés y Sauces, provincia de Santa Cruz de
Tenerife, y con dirección de correo electrónico joseloroenzo@kaplanelectrica.com, a
efectos de notificaciones.
Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal
suficientes, convienen proceder a la formalización del contrato de obras para la
ejecución del LOTE 3: INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA ILUMINACIÓN
DEL SECTOR ARENERO” DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA
MEJORA DE LA EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL
MUNICIPIO DE EL PASO Y EN EL ALUMBRADO INTERIOR DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
Y TRAMITACIÓN ORDINARIA
(EXPEDIENTE 1055/2021), adjudicado tras el correspondiente anuncio de adjudicación,
publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha de 19 de abril
de 2021, por procedimiento abierto simplificado, a favor de la empresa KAPLAN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L., con CIF número B-76604156, en base a los siguientes:
1
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 1/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): LE1-0afec919-925fa7f7-f8c32ac2-300b2104-aad80332
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Dirección General de Patrimonio del Estado, según el artículo 27.3 c) de la
Ley 39/2015, de 2 de octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través del siguiente enlace https://contrataciondelestado.es/wps/portal/verificacionCSV
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55 Ver sello
- 1/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
CONTRATO DE OBRAS
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
PRIMERO. – Que, en fecha de 13 de abril de 2021, por Decreto nº 835/2021 del Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de El Paso, se acuerda iniciar el expediente para la
adjudicación del CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE
LA EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO
DE EL PASO Y EN EL ALUMBRADO INTERIOR DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS, para el Ilustre
Ayuntamiento de El Paso, mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación
ordinaria, para satisfacer, conforme a la MEMORIA JUSTIFICATIVA que obra en el
expediente, la necesidad de ejecutarlas en virtud de Resolución Definitiva de la
Convocatoria para el año 2020, para la mejora de la eficiencia energética y el uso de
energías renovables en infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos,
cofinanciadas con fondos FEDER en el ámbito del P.O. de Canarias. Por ello, y al no
disponer el Ayuntamiento de medios suficientes para llevar a cabo la realización de las
prestaciones que conllevan las mencionadas obras, se ordena la redacción de los
correspondientes pliegos de contratación.
SEGUNDO. – Que, con fecha de 15 de abril de 2021, por Decreto nº 865/2021 del Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento del Paso, se acuerda la aprobación del expediente de
contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, relativo a la contratación
de las OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN EL
ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE EL PASO Y EN EL ALUMBRADO INTERIOR
DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA (EXPEDIENTE 1055/2021), convocando su licitación.
Además, se aprueba gasto correspondiente, con cargo a la aplicación presupuestaria
4
250.63200, (Energía. Edificios y otras construcciones), del Estado de Gastos del
Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2021.
Asimismo, se aprueba Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el
contrato y se ordena publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante con el
contenido contemplado en el ANEXO III de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
2
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 2/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 2/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
CONTRATO DE OBRAS
TERCERO. – Que, con fecha de 19 de abril de 2021, se publica en la Plataforma de
Contratación del Sector Público anuncio de licitación, y en fecha de 27 de abril de 2021
se publican, en la mencionada plataforma, los correspondientes pliegos.
CUARTO. – Que, finalizado el plazo de presentación de ofertas, se reúne la Mesa de
Contratación, el 20 de abril de 2021, llevándose a cabo la calificación de la
documentación administrativa presentada por los licitadores a los lotes 1, 2 y 3,
admitiéndose en relación al LOTE 3 la proposición presentada por la mercantil INSAE
(A90050980), KAPLAN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (B76604156), LUMICAN S.A.
(A35038900), SECÁN SERVICIOS ELÉCTRICOS S.L. (B76632835) y FREDY DE OLIVEIRA PÉREZ
(42233969N), rechazar a WAVE TÉCNICA CANARIAS S.L. (B76760370) por la presentación
de proposiciones fuera de plazo,
y admitir provisionalmente a INSTALACIONES
ELÉCTRICAS JOSE CARLOS (B38470456) requiriéndole para que aportase la
documentación firmada.
Se reanuda la Sesión de la Mesa de Contratación con fecha 27 de mayo de 2121, y en
relación al LOTE 3: INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA ILUMINACIÓN DEL
SECTOR ARENERO, se procede
a
la valoración de los criterios evaluables
automáticamente de las empresas licitadoras admitidas, asignando la puntuación
correspondiente a dichos criterios y elevando propuesta de adjudicación al órgano de
contratación en favor de la proposición presentada por la mercantil KAPLAN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L. (B76604156).
QUINTO. – Que, con fecha de 23 de julio de 2021, se publica en la Plataforma de
Contratación del Sector Público anuncio de adjudicación, que resuelve adjudicar el
LOTE 3: : INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA ILUMINACIÓN DEL SECTOR
ARENERO del contrato de OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE “RED PLUVIALES, SANEAMIENTO,
ABASTECIMIENTO Y RIEGO EN PROLONGACIÓN DE AVDA. ISLAS CANARIAS CON CALLE
LADERITAS” PARA EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE EL PASO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan
en los correspondientes pliegos al contratista KAPLAN INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L.
(B76604156), con dirección de correo electrónico
a efectos de notificaciones
joseloroenzo@kaplanelectrica.com,por considerarse la propuesta que ha ofertado la
mejor relación calidad-precio.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
3
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 3/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 3/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
CONTRATO DE OBRAS
I.
En cuanto a la competencia.
El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de El Paso, es la
Alcaldía-Presidencia, con arreglo a las facultades que le confiere el artículo 21.1. s) de
la Ley 7/195, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
II.
En cuanto al procedimiento.
El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado,
tramitación ordinaria.
III.
En cuanto al Régimen Jurídico aplicable.
Se trata de un contrato de obras de carácter administrativo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 13 y 25.1 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, quedando sometida a dicha ley, así como al reglamento
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1
098/2001 (RLCAP), en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le
sustituyan, a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y
demás disposiciones administrativas concordantes y complementarias respecto de las
anteriores, así como en su defecto, a las normas de Derecho Privado y, en cualquier
caso, a las condiciones y estipulaciones contenidas en los correspondientes pliegos.
Asimismo, y sin perjuicio de la normativa comunitaria y local que deban observarse,
serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del
sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco
de sus respectivas competencias, además del Código Civil, con carácter supletorio.
IV.
En cuanto al fondo.
-
-
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
4
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 4/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 4/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
CONTRATO DE OBRAS
-
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001.
-
-
-
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Proyecto de Obras y demás documentación anexa al expediente
Demás normativa de general y pertinente aplicación, así como la especificada
en los correspondientes pliegos.
Con todos estos antecedentes, los reunidos convienen otorgar el presente contrato con
arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. - OBJETO.
Constituye el objeto del contrato administrativo la contratación de las obras necesarias
para mejora de la eficiencia y ahorro energético en el alumbrado de las calles del
municipio, así como en el interior de infraestructuras públicas (Casa de la Cultura, Museo
de la Seda, Edificio de la Policía Local y Juzgado), en el término municipal de El Paso.
Dado que el Ilustre Ayuntamiento de El Paso no dispone por sí mismo de los medios
personales y materiales suficientes para ejecutar por sí este contrato, es necesario
proceder a la contratación de una empresa externa especialista en este sector, que
cuente con los profesionales con la formación adecuada, para la realización de las
operaciones propias del objeto de este contrato.
El contrato de obra comprenderá la totalidad de prestaciones y actuaciones previstas
y definidas en los correspondientes pliegos.
Dicho objeto corresponde a los siguientes códigos de la nomenclatura Vocabulario
Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea:
•
45310000-3: Trabajos de instalación eléctrica.
5
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 5/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 5/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
CONTRATO DE OBRAS
SEGUNDA. – LEGISLACIÓN APLICABLE.
El contratista presta su conformidad al Pliego de Cláusulas Administrativas y al resto de
documentación anexa al expediente que rigen para este contrato, que se anexan
como partes integrantes del mismo, y ambas partes se someten, para lo que no se
encuentre previsto expresamente en el presente contrato, a lo establecido en las
Normas y Procedimiento de Contratación, en virtud de la adaptación a la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 6 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las demás disposiciones
reglamentarias de desarrollo, así como a las dictadas por la Comunidad Autónoma de
Canarias en el marco de sus respectivas competencias, y supletoriamente, se aplicarán
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.
TERCERA. – PRECIO DEL CONTRATO.
El precio del presente LOTE 3: INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA
ILUMINACIÓN DEL SECTOR ARENERO del contrato para la ejecución de las obras para la
MEJORA DE LA EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO DE LAS CALLES
DEL MUNICIPIO DE EL PASO Y EN EL ALUMBRADO INTERIOR DE INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS, asciende al importe siguiente:
▪
▪
Precio: DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(10.520,65 €), sin IGIC.
Precio, con IGIC: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS (11.257,09 €).
*
En base a lo dispuesto en Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, el IGIC aplicable para el presente
contrato en el presente año será del 7%. ORDEN de 28 de diciembre de 2020, por la que se prorroga
para el año 2021 la aplicación de la Orden de 23 de diciembre de 2019, que fija los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el año 2020 (…) B.O.C. nº
270- Jueves 31 de diciembre de 2020).
CUARTA. – DURACIÓN DEL CONTRATO.
6
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 6/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 6/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
CONTRATO DE OBRAS
La empresa KAPLAN INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L. (B76604156), tras haber realizado
una oferta de reducción del plazo de ejecución de VEINTE (20) DÍAS, se compromete a
ejecutar las correspondientes obras en un plazo de DIEZ (10) DÍAS.
De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, cuando la persona
contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecución por causas que no le sean
imputables
y así lo justificase debidamente, el órgano de contratación podrá
concederle una ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que aquélla pidiese otro menor. A estos efectos, la persona
responsable del contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido está
motivado o no por causa imputable a la persona contratista.
QUINTA. - PLAZO DE GARANTÍA.
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de CUATRO (4) AÑOS, a
contar desde la fecha de recepción de las obras, transcurrido el cual, sin objeción por
parte del Ayuntamiento, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
SEXTA. – ABONO AL CONTRATISTA.
A efectos de pago a la persona contratista, la Dirección de la obra expedirá
certificación de la obra realizada y deberá remitir una copia a la persona contratista a
efectos de que ésta, en el plazo de (10) días hábiles, manifieste su conformidad o su
reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno de la Dirección facultativa de la
obra designada por la Administración.
El pago de la certificación se realizará contra factura, que se presentará en formato
electrónico y habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable, en la que
se deberá repercutir como partida independiente, el Impuesto General Indirecto
Canario, de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada por el
responsable supervisor de los trabajos designados al efecto.
La persona contratista deberá enviar dicha factura dentro de los TREINTA (30) DÍAS
siguientes a la expedición de la certificación de la obra realizada, a través del Punto
General de Entrada de Facturas electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de
2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la sede electrónica del Ilustre
7
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 7/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 7/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
CONTRATO DE OBRAS
Ayuntamiento de El Paso, identificándose mediante alguno de los sistemas de firma
electrónica admitidos en la misma.
La presentación de las facturas podrá hacerse por alguna de las formas de
comunicación electrónica establecida en la legislación básica del Estado, debiendo
respetar las limitaciones relativas al número, tamaño y formato de archivos electrónicos,
establecidas con carácter general en la sede electrónica del Ilustre Ayuntamiento de El
Paso.
SÉPTIMA. – REVISIÓN DE PRECIOS.
De conformidad al artículo 103.2 de la LCSP, no procede la revisión de precios.
OCTAVA. – PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN.
El contratista se compromete a cumplir con las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.
Asimismo, el contratista cumplirá con las condiciones especiales de ejecución,
estipuladas en la cláusula 28 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
NOVENA. – RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Aparte de los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y
245 de la LCSP, produciendo los efectos previstos en los artículos 213 y 246 de la LCSP.
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la persona
contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
Asimismo, serán causa de resolución el contrato, dando lugar a los efectos antes
indicados, las causas previstas en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por
el que se recula la subcontratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
8
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 8/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 8/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
CONTRATO DE OBRAS
DÉCIMA. - PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La contratista queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecución que se hubiese
ofertado.
Si llegado el final de dichos plazos, la contratista hubiere incurrido en demora, por causa
a ella imputable, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros
por cada 1.000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder
a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte de
la contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de
aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.
La constitución en mora de la contratista no requerirá intimación previa por parte de la
Administración.
En el caso de que la contratista realizase defectuosamente el objeto del contrato, o
incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato,
o las
condiciones especiales de ejecución establecidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el órgano de contratación podrá optar por resolver el
contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización
económica por importe del 10% del precio del contrato, IGIC excluido.
Cuando el contratista, por causas a él imputables, hubiere incumplido parcialmente la
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá
optar, indistintamente, por su resolución, o por imponer nuevas penalidades.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe en
9
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 9/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 9/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
CONTRATO DE OBRAS
los abonos a realizar al contratista, o, cuando no pudieran deducirse de dichos pagos,
se harán efectivas sobre la garantía constituida.
Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no
cubriesen los daños ocasionados
a
la Administración contratante por los
incumplimientos de la persona contratista, aquella le exigirá una indemnización por los
daños y perjuicios ocasionados.
UNDÉCIMA. – GARANTÍA DEFINITIVA Y GARANTÍA COMPLEMENTARIA.
La persona licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar, dentro del plazo
de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido
el requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del
precio final ofertado, IGIC excluido.
Si su oferta hubiese estado incursa inicialmente en presunción de anormalidad, además
de la garantía reseñada, deberá constituir una garantía complementaria por importe
del 5% del precio final ofertado, IGIC excluido, que, a todos los efectos, tendrá la
consideración de garantía definitiva.
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108
LCSP:
1
2
.
.
Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos,
cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de
crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España,
deberá aportarse el documento original.
Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el
original del certificado del contrato. Los avales y los certificados de seguro de
caución deberán estar bastanteados por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento
de El Paso.
3
.
Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados
de inmovilización de los valores anotados.
1
0
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 10/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 10/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
CONTRATO DE OBRAS
4
.
En caso de constituirse en efectivo, deberá presentarse documento justificativo
del ingreso efectuado.
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su
precio, se reajustará la garantía para que guarde la debida proporción con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 109 LCSP.
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades exigibles
al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda,
en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa
de resolución.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios
electrónicos.
DUODÉCIMA. – DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.
El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasión de este, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la
LCSP.
DECIMOTERCERA. – JURISDICCIÓN COMPETENTE.
El Ayuntamiento de El Paso interpretará el contrato y resolverá las dudas que ofrezca su
cumplimiento sin perjuicio de la audiencia del Contratista y demás derechos que le
asistan.
Ostenta carácter contractual, además del presente documento, el correspondiente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Proyecto de Obras y demás
documentos anexos al expediente.
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la
contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el marco de sus respectivas competencias.
1
1
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 11/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 11/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
CONTRATO DE OBRAS
Con carácter supletorio, se aplicará el resto de las normas de Derecho Administrativo y,
en su defecto, las normas de Derecho Privado.
ALCALDE/PRESIDENTE
S.L.
KAPLAN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ANEXOS.
-
-
-
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPOSICIÓN.
1
2
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 12/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 12/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA
MEJORA DE LA EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO DE LAS
CALLES DEL MUNICIPIO DE EL PASO Y EN EL ALUMBRADO INTERIOR DE
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS, PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL PASO
[EXPEDIENTE 1055/2021]
1
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 1/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 13/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 13/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
ÍNDICE
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO......................................................................5
I. DISPOSICIONES GENERALES. .................................................................................................10
1. OBJETO............................................................................................................................... 10
2. DIVISIÓN EN LOTES............................................................................................................. 11
3. ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. ......................................... 12
4. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.............................................................................. 12
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO. . 15
6. EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. .................................................................... 18
7. REVISIÓN DE PRECIOS....................................................................................................... 18
8. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS................... 18
9. APTITUD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA. .................................................................... 19
10. CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS LICITADORAS....................................................... 27
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. ........................................................................................28
11. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.............................................. 28
12. MESA DE CONTRATACIÓN. ............................................................................................ 29
13. GARANTÍA PROVISIONAL................................................................................................ 31
14. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES............................................................................. 31
14 bis. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. .................................................. 33
15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. ..................................................................................... 40
16. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES........................................................................... 40
17. CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN. ................................................................. 44
18. CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. ............................... 47
19. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN........................... 50
20. ADJUDICACIÓN. ............................................................................................................. 52
2
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 2/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 14/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 14/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
21. GARANTÍA DEFINITIVA..................................................................................................... 57
III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.......................................................................................58
2. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO................................................................................. 58
IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ..............................................................................................59
2
23. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. .............................................................................. 59
24. PROGRAMA DE TRABAJO. ............................................................................................. 60
25. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. ............................................................................................. 60
V. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. .................................................................................................61
26. DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO O DELEGADA DE LA PERSONA
CONTRATISTA......................................................................................................................... 61
27. RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.................. 61
28. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ........ 62
29. GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA................................................... 72
30. ABONOS AL CONTRATISTA. ............................................................................................ 73
31. INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO. ............................................................................. 75
VI. SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL
CONTRATISTA. ............................................................................................................................77
32. SUBCONTRATACIÓN. ...................................................................................................... 77
33. CESIÓN DEL CONTRATO................................................................................................. 79
34. SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA......................................................... 79
VII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.......................................................................................80
3
5. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO................................................................................... 80
6. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS............................................................................................ 81
3
VIII. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.........................................................................................83
37. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. ................................ 83
38. RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO................................................................. 84
39. CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN. ....................................................... 85
40. PLAZO DE GARANTÍA. ..................................................................................................... 85
3
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 3/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 15/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 15/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
4
1. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.................................. 86
2. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.................................................................... 87
4
IX. ANEXOS.................................................................................................................................87
ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE................................................... 88
ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.................................................... 91
ANEXO III. MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA Y MEDIANTE FÓRMULA.............................................................................. 93
ANEXO IV. MODELO DE AUTORIZACIÓN DE CERTIFICADOS JUSTIFICATIVOS DE ESTAR
AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA SEGURIDAD
SOCIAL. ............................................................................................................................... 95
4
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 4/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 16/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 16/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
A.- PODER ADJUDICADOR.
Alcaldía-Presidencia del Ilustre Ayuntamiento de El
Paso
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
PERFIL DEL CONTRATANTE
http://www.elpaso.es/
B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y
AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE EL PASO Y
EN EL ALUMBRADO INTERIOR DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS, PARA EL AYUNTAMIENTO
DE EL PASO.
C.- DIVISIÓN EN LOTES.
SI X / NO
-
-
LOTE 1. Sustitución de 230
lámparas VSBP por tecnología LED
en las calles del municipio.
LOTE 2. Mejoras de ahorro
eficiencia energética
y
del
alumbrado interior de la Casa de
La Cultura, Museo de la Seda y
Edificio Policía Local y Juzgado.
-
LOTE 3. Instalación de sistema
fotovoltaico para la iluminación
del sector Arenero.
D.- CODIFICACIÓN VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS (CPV).
5
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 5/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 17/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 17/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LOTES 1, 2 Y 3: 45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica.
•
E.- CODIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE PRODUCTOS POR ACTIVIDADES
(CPA).
•
43.21.10 Trabajos de instalación eléctrica.
F.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
IMPORTE DE LICITACIÓN
(IGIC EXCLUIDO):
TIPO IGIC APLICABLE:
PRESUPUESTO BASE DE
LICITACIÓN
7,0%
IMPORTE IGIC:
(IGIC INCLUIDO):
LOTE 1: 42.202,24 €
LOTE 2: 35.849,69 €
LOTE 3: 13.150,81 €
TOTAL: 91.202,74 €
LOTE 1: 2.954,16 €
LOTE 2: 2.509,48 €
LOTE 3: 920,56 €
TOTAL: 6.384,20 €
LOTE 1: 45.156,40 €
LOTE 2: 38.359,17 €
LOTE 3: 14.071,37 €
TOTAL: 97.586,94 €
APLICACIÓN
4250.63200 (Energía. Edificios y otras construcciones)
PRESUPUESTARIA
G.- VALOR ESTIMADO.
TOTAL
Importe de licitación (IGIC excluido)
LOTE 1: 42.202,24 €
6
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 6/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 18/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 18/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LOTE 2: 35.849,69 €
LOTE 3: 13.150,81 €
TOTAL: 91.202,74 €
Prórroga (IGIC excluido) MESES: --
NO
-
-
Importe de las modificaciones (IGIC excluido)
--
LOTE 1: 42.202,24 €
LOTE 2: 35.849,69 €
LOTE 3: 13.150,81 €
TOTAL: 91.202,74 €
TOTAL VALOR ESTIMADO
H.- PLAZO DE DURACIÓN.
DURACIÓN DEL CONTRATO
-
-
-
LOTE 1: UN (1) MES para la ejecución de las obras.
LOTE 2: DOS (2) MESES para la ejecución de las obras.
LOTE 3: UN (1) MES para la ejecución de las obras.
PRÓRROGA: NO.
7
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 7/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 19/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 19/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
I.- TRAMITACIÓN.
TRAMITACIÓN.
Ordinaria.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. Abierto Simplificado (art. 159 LCSP).
J.- GARANTÍAS.
PROVISIONAL: No se exige.
DEFINITIVA: 5% del precio final ofertado, excluido IGIC
COMPLEMENTARIA: 5% del precio final ofertado, excluido IGIC
K.- REVISIÓN DE PRECIOS.
SI
NO X
L.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.
SI
NO X
M.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS.
SI X
NO
N.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
8
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 8/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 20/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 20/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CRITERIOS
CUANTITATIVOS
MEDIANTE LA
DE FÓRMULAS
PORCENTAJE:
0 %.
EVALUABLES
APLICACIÓN
MATEMÁTICAS.
9
LOTES 1, 2 Y 3
CRITERIO EVALUABLE DE FORMA
AUTOMÁTICA.
PORCENTAJE:
0 %.
1
Ñ.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
SOCIALES
De conformidad con la cláusula 28.15.1 del presente pliego.
De conformidad con la cláusula 28.15.2 del presente pliego.
MEDIOAMBIENTALES
O.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.
NO.
9
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 9/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 21/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 21/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
I. DISPOSICIONES GENERALES.
1
. OBJETO.
1
.1. Constituye el objeto del presente contrato administrativo la contratación para la
ejecución de las obras para la mejora de la eficiencia y ahorro energético en el
alumbrado de las calles del municipio de El Paso y en el alumbrado interior de
infraestructuras públicas, para el Ayuntamiento de El Paso.
El Ilustre Ayuntamiento de El Paso estima necesario adecuar el alumbrado interior de
infraestructuras públicas por un sistema más eficiente que el existente, tanto en el
aprovechamiento lumínico como en el ahorro energético.
Asimismo, se considera relevante instalar alumbrado público con puntos de luz
autónomos mediante energía fotovoltaica para la iluminación del sector Arenero, así
como la sustitución de lámparas de alumbrado público, en el término municipal de El
Paso, por otras de mayor rendimiento y menor potencia, esto es, por lámparas Led.
La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de cláusulas administrativas
particulares
y demás documentación del presente expediente tienen carácter
contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.
La ejecución de las obras comprenderá durante toda su realización, las prestaciones
que se relacionan de manera pormenorizada en los respectivos proyectos de obras.
Es cometido de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares fijar las cláusulas
que han de regir el presente contrato, conforme a las especificaciones de este pliego,
el resto de la documentación del expediente y a la normativa sectorial de aplicación,
que en su conjunto forman el régimen jurídico básico regulador de la prestación.
Codificación Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV):
•
LOTES 1, 2 Y 3: 45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica.
10
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 10/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 22/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 22/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Codificación Clasificación Estadística de Productos por Actividades (CPA):
•
43.21.10 Trabajos de instalación eléctrica.
1
.2. El Ilustre Ayuntamiento de El Paso ejerce las competencias que le son propias en
materia de medio ambiente urbano e infraestructuras viarias, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 25.2 b), 25.2 d) y 26.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases
de Régimen Local y demás normativa vigente al efecto, toda vez que se constituye la
citada prestación como esencial que debe garantizar y prestar el municipio al objeto
de satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en relación a
mejorar la eficiencia y ahorro energético en el alumbrado de las calles del municipio de
El Paso y en el alumbrado interior de infraestructuras públicas.
2
. DIVISIÓN EN LOTES.
2
.1. Las prestaciones objeto de contrato se adjudicarán por lotes separados, de
conformidad con el artículo 99.3 LCSP.
La contratación se fracciona en los lotes que se detallan a continuación, constituyendo
el objeto de cada lote una unidad funcional susceptible de realización independiente.
SUSTITUCIÓN DE 230 LÁMPARAS VSBP POR TECNOLOGÍA LED EN LAS CALLES
LOTE 1
DEL MUNICIPIO.
MEJORAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO INTERIOR
LOTE 2 DE LA CASA DE LA CULTURA, MUSEO DE LA SEDA Y EDIFICIO POLICÍA LOCAL
Y JUZGADO.
INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA ILUMINACIÓN DEL
LOTE 3
SECTOR ARENERO.
2
.2. Los licitadores podrán presentar proposiciones referidas a uno o varios lotes,
debiendo expresar, para su valoración y adjudicación individualizada, el precio y la
oferta correspondiente a cada lote. En ningún caso se admitirán dos o más ofertas
cuando incorporen los mismos lotes.
11
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 11/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 23/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 23/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Cada lote constituirá un contrato.
3
. ENTIDAD CONTRATANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
3
.1. La entidad contratante es el Ilustre Ayuntamiento de El Paso.
El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ilustre Ayuntamiento de El Paso,
es la Alcaldía-Presidencia, con arreglo a las facultades que le confiere el artículo 21.1. s)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP).
3
.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la
resolución del contrato y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa
aplicable.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución del contrato,
de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del
Contratante del Ilustre Ayuntamiento de El Paso, alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.
4
. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
4
.1. La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25.1 a) de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, quedando sometida a
12
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 12/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 24/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 24/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
dicha ley, así como al Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RLCAP), en tanto
continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, a la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
y demás disposiciones
administrativas concordantes y complementarias respecto de las anteriores, así como
en su defecto, a las normas de Derecho Privado y, en cualquier caso, a las condiciones
y
estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Asimismo, y sin perjuicio de la normativa comunitaria y local que deban observarse,
serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del
sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco
de sus respectivas competencias, además del Código Civil, con carácter supletorio.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentos anexos,
revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente
pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de cláusulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes
del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de
las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan
ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona contratista de
la obligación de su cumplimiento.
4
.2. Jurisdicción competente y Recursos.
Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación con los actos que se dicten
en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
13
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 13/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 25/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 25/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
No obstante, lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP,
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en
la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
4
.3. Cómputo de plazos.
Los plazos establecidos por días en este pliego se entenderán referidos a días naturales,
salvo que se indique expresamente que solo deben computarse los días hábiles. No
obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer
día hábil siguiente (Disposición Adicional Duodécima LCSP).
4
.4. La Administración interpretará el contrato y resolverá las dudas que ofrezca su
cumplimiento sin perjuicio de la audiencia del Contratista y demás derechos que le
asistan.
4
.5. Asimismo, deberá cumplirse con lo dispuesto en la normativa nacional y de la Unión
Europea en materia de protección de datos:
•
•
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos).
*
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
14
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 14/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 26/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 26/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
5
. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.
5
.1. Presupuesto base de licitación.
El presupuesto base de licitación, de la presente contratación y para la totalidad de la
prestación, que incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), asciende a la
cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (97.586,94 €), de acuerdo con el siguiente desglose:
LOTE 1
LOTE 2
28.831,23 €
864,94 €
LOTE 3
10.729,22 €
321,88 €
TOTAL
COSTES DIRECTOS
COSTES INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
BENEFICIO
33.584,47 €
73.144,92 €
2.194,35 €
10.057,90 €
1
.007,53 €
4.496,96 €
4.124,30 €
1.436,64 €
2
.029,22 €
663,07 €
5.805,57 €
3
.113,28 €
INDUSTRIAL
IMPORTE LICITACIÓN
(IGIC EXCLUIDO)
IGIC 7%
4
2.202,24 €
2.954,16 €
5.156,40 €
35.849,69 €
2.509,48 €
38.359,17 €
13.150,81 €
920,56 €
91.202,74 €
6.384,20 €
97.586,94 €
PRESUPUESTO BASE
DE LICITACIÓN
4
14.071,37 €
A efectos de desglosar el presupuesto base de licitación en costes directos e indirectos,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 de la LCSP, se ha tomado como referencia
para la estimación de los costes salariales, el Convenio colectivo del sector.
Quedará excluido el licitador que presente un presupuesto superior al indicado para
cada uno de los lotes.
15
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 15/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 27/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 27/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
El presupuesto base de licitación se establece como el límite máximo de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto
General Indirecto Canario.
En el presupuesto de licitación señalado y en la cifra precisa, concreta y determinada
por la que se adjudica el contrato se entenderán siempre incluidas las cuotas
correspondientes a los tributos de toda índole que graven a los diversos conceptos y, en
particular el IGIC, con los recargos que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en la normativa fiscal de aplicación al caso. Asimismo, comprenderá el importe de
cuantos documentos técnicos deban elaborarse.
El importe del presupuesto del contrato que regirá durante la ejecución de las obras
será el que resulte de la proposición adjudicataria del contrato.
5
.2. Valor estimado del Contrato.
5
.2.1. El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta que no se establece la
posibilidad de que el mismo sea prorrogado, y dado que no se prevén modificaciones,
asciende a la cantidad de NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (91.202,74 €), IGIC excluido.
El método aplicado para el cálculo del valor estimado es el siguiente:
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3
TOTAL
PRESUPUESTO EJECUCIÓN
MATERIAL
34.592,00 €
29.696,17 €
11.051,10 €
75.339,27 €
GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL
TOTAL VALOR ESTIMADO
4.496,96 €
3.113,28 €
42.202,24 €
4.124,30 €
2.029,22 €
35.849,69 €
1.436,64 €
663,07 €
10.057,90 €
5.805,57 €
91.202,74 €
13.150,81 €
Para el cálculo del valor estimado del contrato se ha tenido en cuenta, en cualquier
caso, el importe de las obras, así como el valor estimado de los suministros necesarios
para su ejecución, atendiendo, al efecto, al Presupuesto de Ejecución Material, el cual
viene a quedar desglosado conforme a los conceptos establecidos en:
16
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 16/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 28/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 28/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
-
-
-
-
MEMORIA DESCRIPTIVA: “SUSTITUCIÓN DE 230 LÁMPARAS POR TECNOLOGÍA LED
EN CALLES DEL MUNICIPIO DE EL PASO” y RESUMEN DE CAPÍTULOS.
MEMORIA DESCRIPTIVA: “MEJORA DE AHORRO
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
ALUMBRADO INTERIOR CASA DE LA CULTURA DE EL PASO”.
MEMORIA DESCRIPTIVA: “MEJORA DE AHORRO
Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA
ALUMBRADO INTERIOR MUSEO DE LA SEDA DE EL PASO”.
MEMORIA DESCRIPTIVA: “MEJORA DE AHORRO
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
ALUMBRADO INTERIOR DEPENDENCIAS POLICÍA LOCAL Y JUZGADO DE PAZ DE EL
PASO”.
-
DOCUMENTACIÓN: “SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ILUMINACIÓN SECTOR
ARENERO” y RESUMEN DE PRESUPUESTO.
5
5
.3. Precio del Contrato.
.3.1. El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como
partida independiente, el Impuesto General Indirecto Canario.
5
.3.2. En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que
correrán de cuenta de la persona contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado
por la Administración.
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren
necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos y, en su caso, los
gastos de instalación necesarios para la ejecución del contrato.
También son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste
se elevare a escritura pública.
17
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 17/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 29/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 29/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
. EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
6
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que
se deriven de la contratación, con cargo a la partida presupuestaria 4250.63200
denominación Energía. Edificios y otras construcciones, por los siguientes importes:
-
-
-
Presupuesto neto de licitación: 91.202,74 €.
En concepto de IGIC (7,0%): 6.384,20 €.
Total: 97.586,94 €.
Es importante destacar que el Ilustre Ayuntamiento de El Paso es beneficiario de una
relación de subvenciones concedidas en base a la Resolución Definitiva de la
Convocatoria para el año 2020, para la mejora de la eficiencia energética y el uso de
energías renovables en infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos,
cofinanciadas con FEDER en el ámbito del P.O. de Canarias.
Asimismo, la contratación de las prestaciones cumple con el principio de prudencia
financiera, minimizando el riesgo
y los costes de la prestación contratada, de
conformidad con el artículo 48 bis. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
7
. REVISIÓN DE PRECIOS.
Conforme establece el art. 103.2 LCSP, en la presente contratación no habrá revisión
periódica y predeterminada de precios.
8
. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
8
.1. El plazo previsto para la duración del presente contrato comprende desde la
formalización del mismo hasta la finalización de todos los trabajos indicados en el pliego
de este expediente, así como lo establecido e indicado en los proyectos que se
redacten.
En relación a los plazos de ejecución de las correspondientes obras:
18
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 18/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 30/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 30/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
•
•
•
Para el LOTE 1, el plazo máximo para la ejecución de las obras será de UN (1)
MES.
Para el LOTE 2, el plazo máximo para la ejecución de las obras será de DOS (2)
MESES.
Para el LOTE 3. el plazo máximo para la ejecución de las obras será de UN (1)
MES.
8
.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, cuando la
persona contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecución por causas que no le sean
imputables así lo justificase debidamente, el órgano de contratación podrá
y
concederle una ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona responsable
del contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido está motivado o no
por causa imputable a la persona contratista.
8
.3. Para el caso de suspensión del contrato, ya sea parcial o total, durante su vigencia
por causas extraordinarias, resulta de aplicación lo estipulado en la cláusula 36.2 del
presente pliego.
9
. APTITUD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA.
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud
que se enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final
de presentación de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.
9
.1. Capacidad de Obrar.
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, debidamente acreditada mediante inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE, en
adelante), conforme lo establecido en el artículo 159.4. a) y la Disposición final
decimosexta de LCSP, salvo que las empresas licitadoras, habiendo iniciado los trámites
de inscripción en el ROLECE, acrediten los requisitos de aptitud para contratar
19
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 19/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 31/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 31/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
establecidos con carácter general en la LCSP, de acuerdo con la RECOMENDACIÓN
4/18, de 11 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresas que se constituyan temporalmente
al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su
caso, se les haya adjudicado el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para
contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se
trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorización especial
o la pertenencia a una determinada
organización para poder prestar en él la prestación de que se trate, deberán acreditar
que cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe
emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior,
que se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de
empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente
análoga.
Las personas que contraten con la Administración podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello.
9
.2. Prohibiciones de contratar.
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones
enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.
20
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 20/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 32/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 32/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará de acuerdo con lo estipulado
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el
Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, salvo que las
empresas licitadoras acrediten los requisitos de aptitud para contratar establecidos con
carácter general en la LCSP, de acuerdo con la RECOMENDACIÓN 4/18, de 11 de
octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, siempre y cuando
hayan, al menos, iniciado los trámites de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público.
9
.3. Solvencia.
En relación a los lotes 1, 2 y 3, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77.1 a) de la
LCSP, para los contratos de obra cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros no será
requisito indispensable la clasificación del empresario. No obstante, estando la empresa
clasificada en el grupo, subgrupo y categoría mencionadas en la cláusula 10 del
presente pliego, se podría acreditar la solvencia técnica, económica y financiera. Sin
embargo, a falta de dicha clasificación, se podrá acreditar la solvencia técnica,
económica y financiera a través de los medios de justificación que se reseñan a
continuación:
9
.3.1. Solvencia económica y financiera.
a) Medios para acreditar la solvencia.
Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución
o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe
igual o superior al exigido en el anuncio de licitación.
b) Concreción de los requisitos.
El volumen de negocios mínimo anual exigido se corresponde con una vez y media el
valor estimado del contrato, que asciende, por lotes, a las siguientes cantidades:
LOTE 1: 63.303,36 €
21
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 21/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 33/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 33/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LOTE 2: 53.774,54 €
LOTE 3: 19.726,22 €
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial
en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las
Administraciones Públicas acreditará frente al órgano de contratación, a tenor de lo en
él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y
financiera del empresario.
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a
acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento
que el poder adjudicador considere apropiado.
9
.3.2. Solvencia técnica y profesional
a) Medios para acreditar la solvencia.
-
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución.
Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y
se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de
22
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 22/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 34/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 34/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando
se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista
sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la
participación de aquel en el capital social de esta.
-
Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación.
-
Titulaciones académicas y profesionales del empresario o de la empresaria y de las
personas directivas de la empresa y, en particular, de las personas responsables de la
ejecución del contrato, así como del personal técnico encargado directamente de la
misma.
b) Concreción de los requisitos.
-
La acreditación de los requisitos mínimos de solvencia técnica se efectuará mediante
la relación de obras ejecutadas en los cinco últimos años, que sean de los mismos grupos
o subgrupos de clasificación que el correspondiente al contrato, cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la
anualidad media del contrato, que asciende, para cada lote,
cantidades:
a las siguientes
LOTE 1: 29.541,57 €
LOTE 2: 25.094,78 €
LOTE 3: 9.205,57 €
Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación, las
obras ejecutadas se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este
o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado
de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la
23
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 23/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 35/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 35/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
prestación; en su caso estos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente.
Para determinar que la prestación es de igual o similar naturaleza al que constituye el
objeto del contrato, se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de
la CPV, según el Vocabulario común de contratos públicos aprobado por Reglamento
(CE) 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002.
-
Relación, con Currículo Vitae y con documentos acreditativos de las titulaciones
académicas y profesionales del personal u organismos técnicos de la empresa, así como
de los responsables de la ejecución del contrato.
-
Documentación acreditativa de la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras, así como las fichas técnicas de la maquinaria
a emplear.
A los efectos previstos anteriormente, los certificados de inscripción expedidos por los
órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de personas empresarias
autorizadas para contratar de los Estados miembros de la Unión Europea a favor de su
propio empresariado o las certificaciones emitidas por organismos de certificación
competentes que respondan a las normas europeas de certificación, constituirán una
presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 97.1 de la LCSP.
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a
acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento
que el poder adjudicador considere apropiado.
Los licitadores, además de acreditar su solvencia, se comprometen a dedicar o adscribir
a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello,
atribuyéndoles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el
artículo 211 LCSP.
24
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 24/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 36/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 36/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Se exige a la empresa no comunitaria que resulte adjudicataria del contrato que abra
una sucursal en España, con designación de las personas con poderes o representación
para sus operaciones, y que esté inscrita en el Registro Mercantil.
9
.3.3. Empresas que son de nueva creación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 88.2 de la LCSP en los contratos cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de
nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco
años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren
las letras b) a f) del apartado primero del citado artículo 88, sin que en ningún caso sea
aplicable lo establecido en la letra a), relativo
a la ejecución de un número
determinado de obras. Así pues, la solvencia técnica exigible para empresas de nueva
creación se acreditará por los siguientes medios:
-
Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación.
-
Las titulaciones académicas y profesionales del empresario o de la empresaria y de las
personas directivas de la empresa y, en particular, de las personas responsables de la
ejecución del contrato, así como del personal técnico encargado directamente de la
misma.
9
.3.4. Utilización de medios externos para acreditar la solvencia.
Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras
podrán recurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de
prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo que
tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios
durante toda la ejecución del contrato.
25
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 25/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 37/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 37/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el
artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión
temporal.
9
.4. Habilitación empresarial o profesional.
Asimismo, se deberá contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato.
Para la ejecución de las correspondientes obras, debe, en todo caso, estar inscrita en
el Registro de Empresas Acreditadas, en conformidad con los artículos 4.2 b) y 6 de la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción y demás disposiciones aplicables del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción que resulten de aplicación.
No tendrán obligación de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas, los
trabajadores autónomos sin asalariados, ni promotores de obra.
9
.5. De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, deberán
concurrir a la licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de
presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público es obligatoria.
Excepcionalmente, en atención a la RECOMENDACIÓN 4 /18, de 11 de octubre, de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la aplicación del requisito de
inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias en el
procedimiento abierto simplificado, en base
a la Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado de 24 de septiembre de 2018, los
licitadores que no estén inscritos en el correspondiente registro quedarán exentos de la
26
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 26/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 38/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 38/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
obligación de estar inscritos, cuando hayan solicitado la inscripción y todavía no haya
sido resuelta.
Estos licitadores:
•
Deberán aportar la justificación de haber solicitado la inscripción en el referido Registro
en el archivo electrónico único.
•
Si se formulara propuesta de adjudicación a su favor, y en ese momento todavía no
hubiera sido resuelta su inscripción, se podrá acudir a la acreditación de los requisitos
de aptitud para contratar con carácter general que establece la LCSP.
En los casos en que a la licitación se presenten sujetos extranjeros de un Estado miembro
de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su
capacidad y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores y operadoras económicas autorizadas de un
Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los
citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido
para la presentación de la garantía definitiva.
1
0. CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS LICITADORAS.
De acuerdo con lo establecido en la cláusula 9.3 del presente pliego, para ser
adjudicataria del presente contrato, para los lotes 1, 2 y 3, no es preceptivo estar
clasificado, sin perjuicio que, a título meramente informativo, las presentes obras se
encuentren recogidas en los grupos que se desglosan a continuación:
GRUPO
SUBGRUPO
CATEGORÍA
DENOMINACIÓN
1
. Alumbrados,
I)
Cuantía inferior o
igual a 150.000
euros.
iluminaciones y
balizamientos
luminosos.
Instalaciones
eléctricas.
A o B
*Resulta aplicable la categoría de clasificación A o B, de acuerdo con la Disposición
Transitoria Segunda del Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se
27
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 27/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 39/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 39/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
modifica el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, que modifica determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
1
1. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
1
1.1. Procedimiento de Adjudicación.
El objeto del contrato trata de un contrato de obras, de carácter administrativo, cuyo
valor estimado es inferior a 2.000.000 €, por lo que, en aplicación del artículo 159.1 a) de
la LCSP, el mismo puede tramitarse por el procedimiento abierto simplificado, y
tramitación ordinaria.
La tramitación del procedimiento propuesto se ajustará a lo previsto en el artículo 159.4
de la LCSP., en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición,
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
A través de este procedimiento se busca que un mayor número de entidades concurran
a la licitación, favoreciendo la competencia con el fin de garantizar la adecuada
prestación de las obras que constituyen el objeto del contrato.
Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la
celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 152 de la LCSP.
1
1.2. Anuncio de Licitación.
Una vez aprobado el expediente de contratación, el pliego de cláusulas administrativas
particulares y resto de documentación por el órgano de contratación, se publicará un
anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de El Paso, que se
encuentra alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
28
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 28/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 40/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 40/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
1
1.3. El plazo de presentación de proposiciones será de VEINTE (20) DÍAS contados desde
el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante,
conforme al art. 159.3 de la LCSP.
El órgano de contratación ofrecerá acceso a los pliegos y demás documentación
complementaria por medios electrónicos a través del perfil de contratante, acceso que
será libre, directo, completo y gratuito, y que podrá efectuarse desde la fecha de la
publicación del anuncio de licitación.
En este sentido, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la
información de la licitación, se deberá publicar en el perfil del contratante alojado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público, al menos, toda la información
indicada en el artículo 63.3 LCSP.
1
1.4. Información a interesados.
El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento
de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la
presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás
documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren
pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las
proposiciones.
En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto
de documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán
hacerse públicas en el perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y
concurrencia en el procedimiento de licitación.
1
2. MESA DE CONTRATACIÓN.
1
2.1. La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los archivos
electrónicos, calificar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos
previos, y, en su caso, acordar la exclusión de las licitadoras que no hayan cumplido
dichos requisitos. Asimismo, le corresponde valorar las proposiciones y proponer la
29
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 29/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 41/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 41/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
calificación de una oferta como anormalmente baja,
y elevar al órgano de
contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.
1
2.2. La Mesa de Contratación estará integrada por los siguientes componentes,
nombrados por el órgano de contratación:
-
Una persona que asuma la presidencia que será designada por el órgano de
contratación.
-
Una persona funcionaria de entre quienes tengan atribuida legal
o
reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación o, a falta de
éste, una persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las
funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico.
-
Un interventor/a o a falta de estos, una persona al servicio del órgano de contratación
que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario.
-
Una persona que asuma las labores de Secretaría que será un funcionario/a, o, en su
defecto, otro tipo de personal, dependiente del órgano de contratación.
1
2.3. La composición de la Mesa de Contratación será publicada en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de El Paso, con una antelación mínima de siete días con
respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la documentación
general.
1
2.4. La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de
contratación, el asesoramiento de personal técnico de personas expertas
o
independientes, con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el
objeto del contrato.
También podrá requerir informe a las organizaciones sociales de personas usuarias
destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de
actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a
30
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 30/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 42/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 42/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para
la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.
1
3. GARANTÍA PROVISIONAL.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 159.4 b) de la LCSP, los licitadores no
constituirán garantía provisional.
1
4. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
1
4.1. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán en el plazo
señalado en este pliego y en el anuncio de licitación, en la forma indicada en los
apartados siguientes.
1
4.2. La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las
empresas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de
forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de
Contratación del Sector Público:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.
No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera.
Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de
licitación se producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del
Sector Público.
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además,
los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta de la Ley 9/2017, de
8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
1
4.3. Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y
documentación complementaria en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
31
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 31/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 43/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 43/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
1
4.4. Los empresarios que hayan licitado en unión temporal con otras entidades
empresariales no podrán, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en
más de una unión temporal participante en la licitación.
1
4.5. El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en
esta cláusula dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.
1
4.6. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente
pliego y del resto de documentación adjunta al expediente, sin salvedad alguna.
Asimismo, presupone la autorización al órgano de contratación para consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión
Europea.
1
4.7. Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la
formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la
empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial,
o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la
sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la
adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de
capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia exigida en
la presente contratación.
1
4.8. En virtud del principio de transparencia que rige todo procedimiento de licitación,
según lo establecido en el artículo 1 LCSP, y de acuerdo con lo señalado respecto a la
confidencialidad en el artículo 133 LCSP, se establece que los licitadores podrán
presentar una declaración complementaria en la que indiquen qué documentos
administrativos, técnicos y datos son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa,
al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. Los
documentos y datos presentados por los licitadores pueden ser considerados de
carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses
comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o
bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2018,
32
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 32/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 44/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 44/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o
dato posee dicho carácter.
1
4 bis. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
Confidencialidad:
El adjudicatario se comprometerá
a mantener en secreto todos los datos e
informaciones facilitados por la AEPD y que sean concernientes a la ejecución de las
obras.
En particular, será considerado como información confidencial todo el saber hacer
resultante de la ejecución de las obras y demás prestaciones contratadas, debiendo el
adjudicatario mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de
ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte
del contrato.
Protección de datos:
Normativa:
De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de
carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la
normativa complementaria.
Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de
carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél
tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a
esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en
33
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 33/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 45/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 45/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por
escrito.
Tratamiento de Datos Personales:
Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar
adecuadamente los datos personales de los cuales AEPD es Responsable del
Tratamiento.
Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de Encargado del Tratamiento y,
por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento,
tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales.
Por tanto, sobre la AEPD recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento
y sobre el adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase
los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones
del contrato y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable del
Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario
en algún momento la modificación de lo estipulado, el adjudicatario lo requerirá
razonadamente y señalará los cambios que solicita.
Estipulaciones como Encargado de Tratamiento:
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a
y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente
Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y
aquellas que, en su caso, reciba de AEPD por escrito en cada momento.
El adjudicatario informará inmediatamente a la AEPD cuando, en su opinión, una
instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable
en cada momento.
34
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 34/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 46/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 46/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del
objeto del Contrato.
c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el
contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas
técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.
d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que
tenga acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su
tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta
obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del
tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las
personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho
deber aún después de la terminación de la ejecución de las obras
desvinculación.
o de su
e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de
este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito,
a
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a
disposición de la AEPD dicha documentación acreditativa.
f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de
las personas autorizadas a su tratamiento.
g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del
Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera
para su conservación.
h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el
RGPD, y comunicarlo a la AEPD, también cuando la designación sea voluntaria, así
como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el
adjudicatario como sus representante(s)
a efectos de protección de los Datos
35
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 35/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 47/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 47/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Personales, responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos
Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.
i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se
compromete, a devolver o destruir los Datos Personales a los que haya tenido acceso;
los Datos Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y los
soportes y documentos en que cualquiera de estos datos conste, sin conservar copia
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su
conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento
podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse
responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. En este último
caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo,
destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.
j) Según corresponda llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones
que se especifiquen, equipamiento que podrá estar bajo el control de la AEPD o bajo
el control directo o indirecto del adjudicatario, u otros que hayan sido expresamente
autorizados por escrito por la AEPD, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios
asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.
k) Salvo que se indique otra cosa o se instruya así expresamente por la AEPD, a tratar los
Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado
por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de
este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados
conforme a lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que
esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le
resulte de aplicación.
En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el
adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de
datos, el adjudicatario informará por escrito a la AEPD de esa exigencia legal, con
antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de
36
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 36/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 48/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 48/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a la AEPD, salvo que el Derecho
aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.
l) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar a AEPD, de forma inmediata y a
más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos
personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la
información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o
cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido
o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad
o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como
consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones
obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información
detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de
confidencialidad.
m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas,
u otros reconocidos por la normativa
aplicable ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo a la AEPD con la
mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso
más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho,
juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación
fehaciente de quien ejerce el derecho.
Asistirá a la AEPD, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta
a los ejercicios de Derechos.
n) Colaborar con la AEPD en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de brechas (logradas
e
intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados,
y colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de
datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes;
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.
37
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 37/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 49/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 49/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Asimismo, pondrá a disposición de la AEPD, a requerimiento de esta, toda la información
necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y
demás documentos contractuales y colaborará en la realización de auditoras e
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la AEPD.
ñ) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito,
incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del
RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por
cuenta de la AEPD que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho
artículo.
o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de
protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título
de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de
auditorías, que habrá de poner a disposición de la AEPD a requerimiento de esta.
Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de AEPD toda
información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.
p) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la
recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos
que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se
debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.
Subencargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones:
Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del pliego, y en
caso de que el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del
contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a Datos Personales, el
adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo de la AEPD, identificando qué
tratamiento de datos personales conlleva, para que la AEPD decida, en su caso, si otor-
gar o no su autorización a dicha subcontratación.
En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan
las siguientes condiciones:
38
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 38/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 50/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 50/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
-
-
Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a
la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de la
AEPD.
Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de
encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos
en el presente pliego, el cual será puesto a disposición de la AEPD a su mera
solicitud para verificar su existencia y contenido.
El adjudicatario informará a la AEPD de cualquier cambio previsto en la incorporación
o sustitución de otros subcontratistas, dando así a la AEPD la oportunidad de otorgar el
consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta de la AEPD a dicha solicitud
por el contratista equivale a oponerse a dichos cambios.
Información:
Los datos de carácter personal serán tratados por la AEPD para ser incorporados al
sistema de tratamiento “Gestión presupuestaria y económica”, cuya finalidad es la
tramitación de los expedientes de contratación y gasto y la formalización, desarrollo y
ejecución del contrato.
Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligación legal de la AEPD.
Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades financieras, Agencia
Estatal de Administración Tributaria, Intervención General de la Administración del
Estado, Tribunal de Cuentas, e incluidos en la Plataforma de Contratación del Estado y
el Registro Público de Contratos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de
archivos y patrimonio documental español.
39
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 39/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 51/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 51/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se
pueden ejercitar ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan, 6,
2
8001- Madrid o en la dirección de correo electrónico dpd@agpd.es.
1
5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
1
5.1. El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad-
precio en la ejecución del contrato, evaluada mediante la utilización de los siguientes
criterios de adjudicación:
➢
Criterios cuantitativos evaluables mediante aplicación de fórmulas matemáticas
(90 puntos):
CRITERIO
Mejor oferta económica.
PUNTUACIÓN
80 PUNTOS
10 PUNTOS
-
-
Reducción del plazo de ejecución.
➢
Criterio evaluable de forma automática (10 puntos):
CRITERIO
PUNTUACIÓN
-
Incremento del plazo de garantía.
10 PUNTOS
1
6. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.
1
6.1. Bases para su redacción y presentación.
1
6.1.1 Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse
a los pliegos y
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o
40
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 40/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 52/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 52/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al
órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más
de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de
todas las propuestas por él suscritas.
1
1
6.1.2. Las proposiciones constarán de un ÚNICO ARCHIVO ELECTRÓNICO.
6.1.3. El Ilustre Ayuntamiento de El Paso podrá pedir justificación documental o
aclaraciones de todos los datos aportados por la persona licitadora antes de la
adjudicación, condicionando ésta a que dicha justificación o aclaraciones sean
suficientes a su juicio.
1
6.1.4. Las empresas licitadoras que sean empresas extranjeras, procedentes de un
Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo,
deberán presentar la correspondiente lista oficial de operadores económicos
autorizados del correspondiente Estado miembro.
1
6.1.5. Todos los documentos en idioma que no sea el español que presente el
empresariado, tanto español como extranjero, deberá ir acompañados de su
correspondiente traducción oficial al español.
1
6.2. ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO.
TÍTULO: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO
DE EL PASO Y EN EL ALUMBRADO INTERIOR DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS, PARA EL
AYUNTAMIENTO DE EL PASO.
CONTENIDO
41
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 41/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 53/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 53/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
1
6.2.1 Modelo de Declaración Responsable que se adjunta como ANEXO I, de acuerdo
con el artículo 159.4 c) LCSP, respecto a ostentar el licitador la representación de la
sociedad que presenta la oferta; a contar con la clasificación correspondiente o, en su
caso, con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica; a contar con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de
contratar alguna; y se pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere
el artículo 75.2 LCSP.
Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración
responsable incluirá el sometimiento al fuero español.
1
6.2.2. En el supuesto de que la oferta se presentase por una unión temporal de
empresarios, deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión.
Cuando varias entidades empresariales concurran agrupadas en una unión temporal,
cada una de las empresas agrupadas en la unión deberá presentar una declaración
responsable conforme al ANEXO I del presente pliego.
Asimismo, en el supuesto en el que concurran a la licitación empresas agrupadas en
una unión temporal, deberán incluir escrito de compromiso de constituirse formalmente
en unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato, en el
que se indicarán los nombres y circunstancias de las personas empresarias que suscriban
la unión, la participación de cada una de ellas, y la designación de un representante o
persona apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
1
6.2.3. Certificado de encontrarse debidamente inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Las empresas que no estén
inscritas deberán presentar documento acreditativo de haber comenzado los trámites
para su inscripción en el ROLECE.
42
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 42/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 54/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 54/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
1
6.2.4. Asimismo, los licitadores deberán presentar autorización a favor de Ayuntamiento
de El Paso conforme al ANEXO IV, para solicitar certificados justificativos de estar al
corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
1
6.2.5. Documentación relativa a los criterios de adjudicación.
Además, en este archivo se incluirá la oferta, redactada según modelo ANEXO II al
presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el
órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
producirse, provocarán que la proposición sea rechazada.
En la proposición económica, que no deberá superar el presupuesto de licitación
establecido en la cláusula 5 del presente pliego, deberá indicarse, como partida
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser
repercutido.
Asimismo, en relación con criterios de adjudicación, valorables de forma automática y
mediante fórmula matemática, se deberán adjuntar las ofertas, redactadas según
modelo ANEXO III, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el
órgano de contratación estime fundamental.
1
6.2.6. La mesa de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad
o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario
para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el
contrato.
1
6.2.7. Las circunstancias relativas a la clasificación o capacidad, solvencia y ausencia
de prohibiciones de contratar contenidas en este pliego deberán concurrir en la fecha
final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
1
6.2.8. Si alguna persona licitadora no aporta la documentación relativa a alguno de
los criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos
exigidos en los párrafos anteriores, la proposición de dicha persona no será valorada
respecto del criterio de que se trate.
43
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 43/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 55/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 55/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad
por la persona licitadora, o ir acompañada de una relación de los documentos que la
integran firmada por la misma, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos aportados. El Ayuntamiento de El Paso se reserva la facultad de comprobar en
cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien
durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante
petición
a la persona licitadora o adjudicataria de documentación o informes
complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación
de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía
constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de
tal hecho se deriven.
1
7. CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN.
El órgano de contratación acordará la adjudicación del contrato atendiendo a la
valoración de los siguientes criterios, cuantificable mediante aplicación de fórmulas
matemáticas y asignación automática, establecidos con su ponderación relativa con
respecto al índice de 100 puntos, atribuible como máximo a cada licitador.
1
7.1. Criterios base para la adjudicación del contrato:
Máximo 100 puntos, mínimo 0 puntos, desglosado del siguiente modo:
1
7.1.1. LOTES 1, 2 y 3:
➢
Criterios cuantitativos evaluables mediante la aplicación de fórmulas
matemáticas (90 PUNTOS).
•
•
Mejor oferta económica (hasta 80 puntos).
Reducción del plazo de ejecución (hasta 10 puntos).
➢
Criterio evaluable de forma automática (10 PUNTOS).
44
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 44/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 56/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 56/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Incremento del plazo de garantía (hasta 10 puntos).
•
1
1
1
7.2. Ponderación.
7.2.1. CRITERIOS CUANTITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS MATEMÁTICAS:
7.2.1.1. Mejor oferta económica.
En este apartado se valorará el mejor precio ofertado, al que se le asignará como
máximo 80 puntos.
El presupuesto de licitación, excluido IGIC, para los lotes 1, 2 y 3, es el siguiente:
LOTE 1: 42.202,24 €
LOTE 2: 35.849,69 €
LOTE 3: 13.150,81 €
A partir de las cuantías especificadas anteriormente se podrá ofertar una reducción, en
función al lote o lotes a los que se licite.
Se aplicará el criterio de proporcionalidad, respecto de la oferta de importe más
reducido, a la que se le atribuirá la puntuación máxima y proporcionalmente al resto
(regla de proporcionalidad inversa), de acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntuación económica = 80 x precio de la oferta más económica / precio oferta que
se valora, atribuyéndose a la oferta de importe más reducido la puntuación máxima
y proporcional al resto.
A modo de ejemplo:
-
Empresa 1 oferta un precio, para el LOTE 1, con importe de 42.202,00 €, que no supera
el máximo de 42.202,24 €.
45
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 45/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 57/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 57/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
-
Empresa 2 oferta un precio, para el LOTE 1, con importe de 42.199,00 €, que no supera
el máximo de 42.202,24 €.
Por lo tanto:
-
-
Empresa 1: 80 X (42.199,00 / 42.202,00) = 79,99 puntos.
Empresa 2: 80 X (42.199,00 / 42.199,00) = 80,00 puntos.
1
7.2.1.2. Reducción del plazo de ejecución.
Se valorará el compromiso de los licitadores que oferten una reducción del plazo de
ejecución del contrato.
Así pues, se otorgará un máximo de 10 puntos a aquellos licitadores cuya oferta recoja
el menor plazo de duración para la ejecución de las obras, como resultado del mayor
número de días de reducción ofertados, los cuales serán descontados del plazo de
ejecución máximo establecido para cada lote (cláusula 8 del presente pliego),
conforme a la siguiente fórmula matemática:
Puntuación oferta = 10 x número de días de reducción de la oferta que se valora /
número de días de reducción de la mejor oferta.
A modo de ejemplo:
-
Empresa 1 oferta, para el LOTE 2, una reducción de 30 días, es decir, se compromete
a un plazo de ejecución de 30 días, que no supera el plazo máximo de DOS MESES.
-
Empresa 2 oferta, para el LOTE 2, una reducción de 15 días, es decir, se compromete
a un plazo de ejecución de 45 días, que no supera el plazo máximo de DOS MESES.
Por lo tanto:
-
-
Empresa 1: 10 X (30 / 30) = 10,00 puntos.
Empresa 2: 10 X (15 / 30) = 5,00 puntos.
46
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 46/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 58/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 58/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
1
1
7.2.2. CRITERIO EVALUABLE DE FORMA AUTOMÁTICA:
7.2.2.1. Incremento del plazo de garantía.
Se valorará al licitador que oferte un aumento del plazo de garantía que, en ningún
caso podrá ser inferior a UN (1) AÑO, valorándose a razón de la siguiente escala:
INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA
Plazo de garantía de 4 (CUATRO) años o más.
Plazo de garantía de 3 (TRES) años.
PUNTUACIÓN
10 puntos.
6 puntos.
Plazo de garantía de 2 (DOS) años.
3 puntos.
Plazo de garantía de 1 (UN) año.
0
puntos.
Para la valoración del presente criterio deberá aportarse declaración responsable en la
que el licitador exprese el plazo en el que se compromete a aumentar el plazo de
garantía, conforme al desglose anteriormente referido, manifestando, bajo su
responsabilidad, la veracidad de los datos aportados y del cumplimiento de su
propuesta durante la vigencia del contrato.
1
8. CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.
1
8.1. En caso de empate entre dos o más ofertas se resolverá a favor de:
a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con
discapacidad superior al que les imponga el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social.
b) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
47
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 47/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 59/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 59/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
c) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.
1
8.2. Se considerarán anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:
1. Cuando concurra UN solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en
más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran DOS licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran TRES licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior
en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurran CUATRO o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en
el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar
el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad,
aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales
concurran en unión temporal.
48
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 48/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 60/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 60/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en
presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren
presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente la oferta que adolezca de dicha presunción, mediante la presentación
de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
La petición de información que se dirija al licitador deberá formularse con claridad de
manera que estos estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad
de la oferta.
Concretamente, la mesa de contratación podrá pedir justificación a estos licitadores
sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo
nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes
valores:
a) El ahorro que permita el método de construcción y realización de prestaciones.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para ejecutar las obras y demás prestaciones.
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para ejecutar las obras y
demás prestaciones.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado
o que incumplan lo establecido en el artículo 201 LCSP.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico correspondiente.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
jurídico o económico.
49
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 49/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 61/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 61/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
La mesa de contratación evaluará toda la información documentación
y
proporcionada por el licitador en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente
propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. En ningún caso se
acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta esté debidamente
motivada.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y
los correspondientes informes, estimase que la información recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que,
por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de
valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de
la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo
señalado en el apartado 1 del artículo 150 LCSP. En general se rechazarán las ofertas
incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas
inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.
Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad
hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación establecerá
mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución
del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se
produzca una merma en la calidad de la prestación contratada.
En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por
vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.
1
9. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
1
9.1. Finalizado el plazo de licitación, la mesa de contratación procederá a la apertura
de las proposiciones presentadas en tiempo y forma, y llevará a cabo su valoración de
conformidad con lo establecido en la cláusula 17 del presente pliego.
1
9.2. Una vez abiertas las proposiciones, la mesa de contratación comprobará en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o, tratándose de
empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o
50
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 50/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 62/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 62/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
signatario del Espacio Económico Europeo, en la correspondiente lista oficial de
operadores económicos autorizados del correspondiente Estado miembro, que los
firmantes de las proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes
ofertas, que las empresas están debidamente constituidas y clasificadas, o tienen la
solvencia exigida en este pliego y no están incursas en causa de prohibición para
contratar, salvo que las empresas licitadoras acrediten los requisitos de aptitud para
contratar establecidos con carácter general en la LCSP, de acuerdo con la
RECOMENDACIÓN 4/18, de 11 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa.
A continuación, llevará a cabo la valoración de las proposiciones que cumplen todos
los requerimientos del presente pliego y, tras solicitar, en su caso, los informes que estime
oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada
que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios
indicados en la cláusula 17.2 del presente pliego, acompañada de las actas de sus
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los
informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de
contratación no dicte la resolución de adjudicación.
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más
personas licitadoras, se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 18.1 y para
ello, antes de formular la propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que se
hallan en situación de igualdad para que en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a
contar desde el siguiente al requerimiento aporten la correspondiente documentación
acreditativa. Asimismo, si se apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por
concurrir en las mismas circunstancias que se indican en la cláusula 18, será de
aplicación lo establecido al respecto en dicha cláusula. Por ello, se requerirá a las
correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus ofertas en el plazo
máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.
Si algún licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se
entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial.
51
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 51/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 63/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 63/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
1
9.3. Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación tuviera indicios fundados
de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en
el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los
trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia
autonómica correspondiente,
a efectos de que a través de un procedimiento
sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios tendrá efectos
suspensivos en el procedimiento de contratación. La mesa de contratación dará cuenta
de ello al órgano de contratación.
1
9.4. No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición
que sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el
resto de documentación anexa.
2
0. ADJUDICACIÓN.
2
0.1. La mesa de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para
que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en
que haya recibido el requerimiento, constituya la garantía definitiva en la forma
establecida en la cláusula 21 del presente pliego.
Asimismo, deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta
como adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.
Para el caso que, de conformidad con la RECOMENDACIÓN 4/18, de 11 de octubre, de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, las empresas licitadoras acrediten
los requisitos de aptitud para contratar establecidos con carácter general en la LCSP,
los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al licitador propuesto
como adjudicatario para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde
el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación
que se indica a continuación:
2
0.2. Documentación.
52
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 52/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 64/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 64/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
2
0.2.1. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación.
-
Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de personas empresarias
individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura o documento
de constitución, o de modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el Registro Público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo habrán de acreditar su capacidad de
obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en
el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos.
Las restantes personas empresarias extranjeras deberán acreditar su capacidad de
obrar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio
de la empresa.
Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica
y Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite
a
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración, en forma sustancialmente análoga o, en su caso, que dicho Estado es
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del
Comercio.
-
Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito
de sus facultades para licitar, bastanteado por los Servicios Jurídicos del Ilustre
Ayuntamiento de El Paso. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del
documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste.
2
0.2.2. Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para
contratar.
53
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 53/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 65/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 65/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa declaración
-
o
responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar
incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración, establecidas en el
artículo 71 de la LCSP.
La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la
Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa
de la capacidad de obrar y de la representación (siempre y cuando la representación
sea la misma que conste en el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición
de contratar.
2
0.2.3. Documentación acreditativa de la clasificación de las obras o solvencia.
La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de la solvencia o,
en su caso, documentación relativa a la clasificación, en los términos establecidos en la
cláusula 9.3 y 10 del presente pliego.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración
contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para
acreditar la solvencia,
complementarios.
o
requerir la presentación de otros documentos
Además, deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta
como adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.
2
0.2.4. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
se realizará presentando la siguiente documentación:
54
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 54/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 66/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 66/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
-
Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta
deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe
de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente
al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las
ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable de la persona
licitadora de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.
-
Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
-
Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con la misma.
-
Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración
del Ilustre Ayuntamiento de El Paso, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con la misma.
Si la entidad propuesta como adjudicataria no está obligada a presentar todas o
alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a sus obligaciones
tributarias habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
No obstante, lo anterior, la persona licitadora propuesta como adjudicataria no estará
obligada a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración
contratante para obtener de la Administración certificante la información que acredite
que cumple las circunstancias indicadas.
55
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 55/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 67/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 67/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Las personas extranjeras, sean físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su
nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse
a los doce últimos meses.
2
0.2.5. Documentación acreditativa de habilitación empresarial o profesional.
Se presentará certificado que acredite la inscripción en el Registro de Empresas
Acreditadas, en conformidad con los artículos 4.2 b) y 6 de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y demás
disposiciones aplicables del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción que resulten de aplicación, a efectos de contar con la
habilitación empresarial o profesional prevista en la cláusula 9.4 del presente pliego.
No tendrán obligación de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas, los
trabajadores autónomos sin asalariados, ni promotores de obra.
2
0.2.6. Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente garantía
definitiva con arreglo a lo establecido en la cláusula 21 del presente pliego.
De no cumplir adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se otorgará un
plazo para subsanar los defectos en dicha documentación. De no ser subsanables los
defectos o de no subsanarlo en el plazo de 3 días se entenderá que la persona licitadora
ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del
presupuesto base de licitación. Asimismo, se recabará la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
56
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 56/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 68/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 68/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
En caso de que el órgano de contratación lo considere necesario por la complejidad
de la documentación presentada, podrá convocar de nuevo
contratación para que proceda a su calificación.
a la Mesa de
2
0.3. Presentada la garantía definitiva, la adjudicación del contrato deberá realizarse
en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS NATURALES siguientes.
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los
licitadores podrán retirar sus ofertas.
2
0.4. La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todos los licitadores, y,
simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en
el artículo 151 de la LCSP.
2
1. GARANTÍA DEFINITIVA.
La persona licitadora propuesta como adjudicataria deberá acreditar, dentro del plazo
de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido
el requerimiento, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del
precio final ofertado, IGIC excluido.
Si su oferta hubiese estado incursa inicialmente en presunción de anormalidad, además
de la garantía reseñada, deberá constituir una garantía complementaria por importe
del 5% del precio final ofertado, IGIC excluido, que, a todos los efectos, tendrá la
consideración de garantía definitiva.
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108
LCSP:
1
.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas
de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito
y
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, deberá
aportarse el documento original.
57
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 57/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 69/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 69/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
2
.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original
del certificado del contrato.
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por los
Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de El Paso.
3
.- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de
inmovilización de los valores anotados.
4
.- En caso de constituirse en efectivo, deberá presentarse documento justificativo del
ingreso efectuado.
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su
precio, se reajustará la garantía para que guarde la debida proporción con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 109 LCSP.
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades exigibles
al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda,
en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa
de resolución.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios
electrónicos.
III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
2
2. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
2
2.1. Una vez adjudicado el contrato se procederá a su formalización en documento
administrativo, que es título válido para acceder a cualquier registro público.
58
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 58/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 70/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 70/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato
en el perfil de contratante del órgano de contratación.
2
2.2. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no
se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable a la adjudicataria, la
Administración le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IGIC
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
71.2 a) de la LCSP.
Si las causas de la no formalización fueren imputables
a la Administración, se
indemnizará a la contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.
IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
2
3. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.
En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia de la persona contratista,
a efectuar la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación.
Cuando, a juicio de la Dirección facultativa de las obras, y sin reserva por parte de la
persona contratista, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la
posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se
dará por la Dirección de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este
extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificada
la persona contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de
ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.
59
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 59/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 71/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 71/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
2
4. PROGRAMA DE TRABAJO.
Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, no será necesario que
la persona contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto
en el programa de trabajo del proyecto aprobado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
2
5. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS.
2
5.1. La persona contratista está obligada a instalar, a su costa, las señales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus
lindes e inmediaciones.
La persona contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección
acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya
instalado.
Los gastos que origine la señalización serán por cuenta de la persona contratista.
2
5.2. En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación de las obras,
la persona contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije la Dirección
de la misma, un cartel, como mínimo, ajustado a las normas sobre régimen de
publicidad obligatoria en las obras.
2
5.3. La señalización será revisada a diario, de forma que, en todo momento,
permanezca actualizada a las condiciones reales de trabajo.
2
5.4. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que la persona contratista
haya instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia
Administración, corriendo los gastos por cuenta de aquélla.
60
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 60/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 72/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 72/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
V. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
2
6. DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO O DELEGADA DE LA PERSONA
CONTRATISTA.
La Administración, a través de la Dirección facultativa nombrada al efecto, efectuará
la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra
contratada, emitiendo sus órdenes e instrucciones a la persona contratista por medio
de su delegado o delegada de obra.
El delegado o delegada de obra de la persona contratista deberá ser la persona
designada por éste, y aceptada por la Administración antes de la formalización del
contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de
contratación, y con dedicación exclusiva.
A los efectos, se entiende por dedicación exclusiva, la no posibilidad de adscripción a
ninguna otra obra sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecución.
2
7. RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.
La Dirección Facultativa de las obras ejercerá las facultades de responsable del trabajo,
supervisando la ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo
establecido en el contrato,
y cursando a la persona contratista las órdenes e
instrucciones del órgano de contratación.
La persona responsable del contrato deberá supervisar la ejecución del contrato,
verificar el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de carácter social
y medioambiental asumidas por el licitador y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya.
El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente,
organismo o entidad contratante o ajena a él.
61
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 61/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 73/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 73/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
La persona responsable del contrato informará al órgano de contratación sobre los
posibles incumplimientos de los compromisos del empresario y de las obligaciones
resultantes de la incorporación de criterios de adjudicación y condiciones especiales de
ejecución de carácter social o medioambiental al contrato, y en su caso, propondrá el
inicio del procedimiento de imposición de sanciones o de resolución del contrato.
2
8. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
2
8.1. Potestades de la Administración.
El Órgano de contratación tiene las potestades que le otorga la legislación vigente
recogidas en la LCSP, y en especial, las expresadas en el presente pliego.
2
8.2. Obligaciones de la Administración.
El Órgano de contratación tiene las obligaciones que le fija la legislación vigente,
recogidas en la LCSP, y demás preceptos legales aplicables, además de las reflejadas
en el presente pliego.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116.1 de la LCSP, en aquellos contratos cuya
ejecución requiera de la cesión de datos por parte de entidades del sector público al
contratista, el órgano de contratación deberá especificar cuál será la finalidad del
tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos. Así pues, no se prevé en el presente
supuesto cesión alguna de datos de terceros.
2
8.3. Las obras y demás prestaciones se ejecutarán con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares
y demás documentación anexa al expediente, que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere a la persona
contratista la Dirección facultativa de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de
carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para
que sean vinculantes para las partes.
2
8.4. La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los
62
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 62/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 74/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 74/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado y las estipuladas en este pliego.
2
8.5. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la
persona contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan
advertirse.
Si a juicio de la Dirección facultativa designada por la Administración, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, la persona contratista deberá rehacerla
sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después
de la recepción.
Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios.
La persona contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados
fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
2
8.6. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP.
Será obligación de la persona contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes de la misma, como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de la Administración serán responsable la misma dentro de los límites
señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se
causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto.
2
8.7. La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
63
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 63/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 75/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 75/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 133.2 de la LCSP.
2
8.8. El contratista está obligado a suministrar al órgano de contratación, previo
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014,
de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública.
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración
responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son
ciertos los datos aportados.
La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios
electrónicos
o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y
el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.
2
8.9. La contratista habrá de pagar a las subcontratistas o suministradoras que
intervienen en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo
216 de la LCSP.
2
8.10. Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del
contrato, la contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en disposición
adicional vigesimoquinta de la LCSP, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como al
Reglamento que la desarrolla.
2
8.11. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del
contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.
2
8.12. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que realice
en la ejecución del contrato, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
64
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 64/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 76/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 76/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
administración o para terceros de las omisiones, errores o métodos inadecuados en la
ejecución del contrato.
2
8.13. El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen
durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por
defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido.
Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.
2
8.14. El contratista estará obligado a suscribir la póliza de seguro de responsabilidad
civil antes de la firma del contrato que tendrá vigencia durante la ejecución de la obra
y el plazo de garantía.
En ningún caso deberá figurar entre las exclusiones de la póliza ninguna de las
obligaciones contraídas por el adjudicatario en virtud del contrato a suscribir con el
Ayuntamiento.
El tomador del seguro será el adjudicatario y el asegurado el adjudicatario y el Ilustre
Ayuntamiento de El Paso. Beneficiario lo será cualquier tercero perjudicado.
En los contratos de seguro constará expresamente la obligación de la aseguradora de
poner en conocimiento del Ayuntamiento, como asegurado de la póliza, cualquier
modificación de las condiciones de cobertura del contrato de seguro, incluida la falta
de pago.
El contratista deberá presentar a la firma del contrato copia de la póliza de seguro
conforme a los requisitos mencionados anteriormente y del documento que acredite
que la misma se encuentra al corriente de pago y por consiguiente en vigor. Se
entenderá que la presentación del recibo original de la anualidad en curso presupone
el pago de la prima correspondiente.
En la recepción de la obra deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante el
plazo de garantía y que la prima correspondiente a la misma se encuentra satisfecha.
65
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 65/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 77/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 77/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
En todo caso la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la responsabilidad
que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los daños y perjuicios en
los que se cifre dicha responsabilidad.
2
8.15. Asimismo, la persona contratista contrae las siguientes obligaciones que tienen el
carácter de obligaciones contractuales esenciales:
2
8.15.1. Obligaciones sociales:
•
Accesibilidad universal y diseño para todas las personas:
Se deberán cumplir las especificaciones técnicas de diseño universal para todas las
personas establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, así como en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el
acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
•
Igualdad entre mujeres y hombres:
Las empresas licitadoras se comprometen a garantizar la igualdad entre mujeres y
hombres, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cumpliendo, además, con las
siguientes obligaciones:
1
2
.
.
Las empresas con más de 250 trabajadores/as deberán acreditar el diseño y
aplicación efectiva del Plan de Igualdad.
La empresa adjudicataria deberá establecer medidas que garanticen la igualdad
en el acceso al empleo, la retribución, promoción, formación y permanencia, así
como la prevención del acoso sexual en el trabajo. Asimismo, deberá establecer
medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las
personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato.
66
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 66/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 78/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 78/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
3
.
En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con
motivo de la ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá
emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de
las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad,
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad
identidades de género.
y pluralidad de roles e
•
Transparencia y justicia fiscal:
Todos los contratistas se comprometen a ejecutar el contrato con criterios de equidad
y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del contrato
público serán íntegramente declarados y tributados conforme a la legislación fiscal
vigente, sin que en ningún caso puedan utilizarse domicilios fiscales incluidos en algún
país de la lista de paraísos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma directa
o a través de empresas filiales o personas interpuestas.
•
Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al
convenio colectivo de aplicación:
-
La empresa licitadora que resulte adjudicataria deberá indicar el convenio
colectivo que se aplicará a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato, así como facilitar cuanta información se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.
-
La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad
de la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último
convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación
contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en
el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.
-
La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la
plantilla adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los
términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta,
67
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 67/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 79/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 79/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la
ultraactividad.
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica
aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor.
•
Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al
mantenimiento de la platilla:
La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita
al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda
suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos
disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato por
razones de estabilidad presupuestaria.
•
Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los
salarios:
-
Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá
ser adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio
colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios / hora de los
salarios puedan ser inferiores a los precios / hora del convenio más los costes de
Seguridad Social.
-
La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato,
abonar a los trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los
periodos establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría
profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser
inferior a aquel.
-
El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal
que participe en la ejecución del contrato.
68
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 68/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 80/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 80/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un
retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses.
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que
la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en
la ejecución del contrato.
A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el
pago de las nóminas de acuerdo con las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha
en que fueron abonadas.
•
Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al
cumplimiento de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras.
La entidad adjudicataria deberá aportar un COMPROMISO de CUMPLIMIENTO de la
totalidad de las referidas obligaciones sociales.
2
8.15.2. Obligaciones medioambientales.
•
Las maquinarias deberán garantizar unos niveles de entre un 3%-5% menores a
los niveles máximos fijados a partir de 2006 en la Directiva 2000/14/CE, de 8 de
mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso
al aire libre. La exigencia de reducción de emisiones irá creciendo de forma
inversamente proporcional a la potencia de los equipos.
•
Gestión de residuos de obra. En todas las obras o actuaciones de mantenimiento
hay que garantizar la gestión correcta de los residuos. Se separan las fracciones
según el sistema de recogida establecido.
La entidad adjudicataria deberá aportar un COMPROMISO de CUMPLIMIENTO de la
totalidad de las referidas obligaciones medioambientales.
69
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 69/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 81/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 81/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
2
8.16. Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la
cláusula 18.1 del presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias
que motivaron la adjudicación, durante toda la vigencia del contrato.
2
8.17. Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de
contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como
demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo con una
antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la
contratación.
Excepcionalmente, se podrá contratar otro personal cuando el Servicio Canario de
Empleo acredite que los puestos de trabajo que se precisan han sido ofertados y no han
podido ser cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad, o cuando el personal
objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandante
de empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha
efectiva de la contratación.
La efectiva contratación y adscripción de dicho personal a la ejecución del contrato se
considera obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1 f) del LCSP.
El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual
esencial.
2
8.18. Las condiciones especiales de ejecución de carácter social y medioambiental se
consideran obligaciones contractuales esenciales, pudiendo optar el órgano de
contratación en caso de incumplimiento y en función de la gravedad entre:
a) Resolver el contrato por incumplimiento culpable, lo que podría conllevar la
inhabilitación para licitar, durante el plazo de dos años, en cualquier procedimiento
público.
b) Continuar la ejecución del contrato, con la imposición de una sanción gradual de
hasta un 10% del precio global del contrato.
70
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 70/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 82/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 82/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
2
8.19. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a
la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato, procurando que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en
orden a no alterar la correcta ejecución de las obras (cuando existan razones que
justifiquen esta exigencia), informando en todo momento al Ilustre Ayuntamiento de El
Paso.
2
8.20. Conforme a lo dispuesto en el artículo 122.2 LCSP, el contratista deberá respetar
la normativa nacional y de la Unión Europea vigente en materia de protección de datos.
Así pues, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679
(LCEur 2016, 605) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (LCEur 1995, 2977), en aquellos contratos cuya ejecución requiera el
tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del
tratamiento se deberá indicar:
a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos.
b) La obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del
contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados
los servidores y desde dónde se van a prestar las prestaciones asociadas a los mismos.
d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida
del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c)
anterior.
e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar
los servidores o las prestaciones asociadas a los mismos, el nombre o el perfil empresarial,
71
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 71/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 83/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 83/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
definido por referencia a las condiciones técnicas, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realización.
2
8.21. La adjudicataria deberá atender al cumplimiento inexorable de los plazos
establecidos en el presente pliego, siendo causa de resolución el incumplimiento del
plazo de ejecución de las obras y entrega cuando, debido a la considerable e
injustificada dilación temporal originada por la contratista, la Administración no haya
optado por la aplicación de las penalidades de la cláusula 31.1.2. del presente pliego.
2
9. GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.
2
9.1. Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la formalización del
contrato, si éste se elevare a escritura pública.
2
9.2. Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven, en su caso, la ejecución del
contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como
partida independiente, tanto en la proposición presentada por la contratista, como en
el documento de formalización del contrato (art. 139.4 LCSP).
2
9.3. Se consideran también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio
del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato,
incluidos los posibles desplazamientos.
2
9.4. Serán de cuenta de la contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la dirección de obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del
presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente
por cuenta de la persona contratista, los gastos derivados de controles que sean
necesarios realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de
la obra.
72
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 72/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 84/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 84/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
3
0. ABONOS AL CONTRATISTA.
3
0.1. El pago del precio se realizará en la forma que a continuación se detalla, de
acuerdo con los plazos previstos en la cláusula 8 del presente pliego:
A efectos de pago a la persona contratista, la Dirección de la obra expedirá
certificación final de la obra realizada y finalizada que tendrán la consideración de
abonos a cuenta, debiendo tramitarla en los diez (10) días siguientes al periodo de
finalización de los trabajos y remitir una copia a la persona contratista a efectos de que
ésta, en el plazo de diez (10) días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo,
debiendo contar aquellas con el visto bueno de la Dirección facultativa de la obra
designada por la Administración.
El pago de la certificación se realizará contra factura, que se presentará en formato
electrónico y habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable, en la que
se deberá repercutir como partida independiente, el Impuesto General Indirecto
Canario, de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada por el
responsable supervisor de los trabajos designados al efecto.
La persona contratista deberá enviar dicha factura dentro de los TREINTA (30) DÍAS
siguientes a la expedición de la certificación de la obra realizada, a través del Punto
General de Entrada de Facturas electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de
2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la sede electrónica del Ilustre
Ayuntamiento de El Paso, identificándose mediante alguno de los sistemas de firma
electrónica admitidos en la misma.
La presentación de las facturas podrá hacerse por alguna de las formas de
comunicación electrónica establecida en la legislación básica del Estado, debiendo
respetar las limitaciones relativas al número, tamaño y formato de archivos electrónicos,
establecidas con carácter general en la sede electrónica del Ilustre Ayuntamiento de El
Paso.
Se excluyen de la obligación del uso de la factura electrónica y de su presentación a
través del punto general de entrada, las facturas, cualquiera que sea la personalidad
73
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 73/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 85/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 85/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
jurídica del proveedor, cuyo importe sea igual o inferior a 5.000 €, así como las emitidas
por los proveedores a los servicios en el exterior del Ayuntamiento de El Paso y por las
personas físicas. En estos supuestos, la contratista deberá presentar las facturas en el
Registro de Entrada en el Ayuntamiento de El Paso, sito en Avda. Islas Canarias, n.º 18,
3
8027, El Paso, La Palma, Santa Cruz de Tenerife
El adjudicatario deberá hacer constar en la factura correspondiente:
-
Identificación del órgano administrativo del Ilustre Ayuntamiento de El Paso con
competencias en materia de contabilidad pública.
-
-
La identificación del órgano de contratación.
El destinatario.
La presentación de las facturas en el Registro de Entrada del Ilustre Ayuntamiento de El
Paso una vez realizados los trabajos se considerará obligación esencial del contrato, a
efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos, correspondiendo la
función de contabilidad a la Intervención.
Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución
de los trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo
regularizarse posteriormente si después de realizado el pago se constatasen deficiencias
imputables al contratista. En tal caso, la Administración tendrá derecho a recuperar el
precio ya abonado, bien aplicando el correspondiente descuento al hacer efectivos los
siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la liquidación final del contrato. Asimismo, si en
el momento de realizar la recepción definitiva se constatara el cumplimiento
defectuoso de las prestaciones realizadas, la Administración podrá imponer a la
contratista las penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego.
3
0.2. Si la factura se ha tramitado correctamente por la persona contratista, la
Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes
a la fecha de conformidad.
74
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 74/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 86/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 86/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Si la persona contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación
de la factura, o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para
efectuar el abono se contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura.
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar a
la persona contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento
de los referidos plazos, la persona contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la
persona contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento
de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será
el establecido en el artículo 199 de la LCSP.
3
0.3. El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión
surta efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del
cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acuerdo de
cesión.
3
1. INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO.
3
1.1. Incumplimiento de plazos.
75
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 75/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 87/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 87/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
3
1.1.1. La contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos establecidos en la
cláusula 8 del presente pliego.
3
1.1.2. Si llegado el final de dichos plazos, la contratista hubiere incurrido en demora, por
causa a ella imputable, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución
del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder
a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte de
la contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de
aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.
3
1.1.3. La constitución en mora de la contratista no requerirá intimación previa por parte
de la Administración.
3
1.2. Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del
contrato.
3
1.2.1. En el caso de que la contratista realizase defectuosamente el objeto del
contrato, o incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o
las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego, el órgano
de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía
constituida, o bien imponer una penalización económica por importe del 10% del precio
del contrato, IGIC excluido.
3
1.2.2. Cuando el contratista, por causas
a él imputables, hubiere incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de
76
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 76/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 88/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 88/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución, o por imponer nuevas
penalidades.
3
1.2.3. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación,
adoptado a propuesta del responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe en
los abonos a realizar al contratista, o, cuando no pudieran deducirse de dichos pagos,
se harán efectivas sobre la garantía constituida.
3
1.2.4. Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados
anteriores no cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por los
incumplimientos de la persona contratista, aquella le exigirá una indemnización por los
daños y perjuicios ocasionados.
VI. SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL
CONTRATISTA.
3
2. SUBCONTRATACIÓN.
3
2.1. La persona contratista podrá subcontratar con terceras personas que no estén
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursas en
algunas de las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas
relacionadas en el artículo 71 de la LCSP, la ejecución parcial del contrato.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. En todo caso, la
contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más
tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación los datos de
contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos
77
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 77/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 89/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 89/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no
se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la
LCSP.
b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta
que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las
justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente
aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la
descripción de su perfil profesional.
3
2.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la subcontratista
estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en la
cláusula 28.15 del presente pliego.
3
2.3. La persona contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los
términos establecidos en el artículo 216 de la LCSP.
3
2.4. La Administración contratante comprobará que la persona contratista paga
debidamente a los subcontratistas o suministradores que participan en el contrato.
Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la persona contratista
adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación
de las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden
relación directa con el plazo de pago.
78
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 78/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 90/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 90/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la persona contratista adjudicataria
deberá aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos
establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo
que le sea de aplicación.
La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a este pliego y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral.
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y
su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.
Además, el incumplimiento de estas obligaciones lleva aparejada la imposición de
penalidades en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del precio del contrato,
IGIC excluido.
3
3. CESIÓN DEL CONTRATO.
La persona contratista podrá ceder a una tercera persona, en las condiciones que se
establecen en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del
presente contrato.
3
4. SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA.
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de
actividad de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP.
Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que
afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente
previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el
cumplimiento de las condiciones de la subrogación.
79
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 79/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 91/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 91/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el
contrato las condiciones necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los
efectos como un supuesto de resolución por culpa de la contratista.
VII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
3
5. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
3
5.1. El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo
establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la persona contratista, con la
salvedad a que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento
administrativo (adenda de modificación).
No se prevé ninguna modificación del contrato, sin perjuicio de aquellas modificaciones
referidas en el apartado siguiente.
3
5.2. Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles
y modificaciones no sustanciales.
No obstante, lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 205 de la LCSP, siempre
y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del
contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para atender la causa objetiva que las haga necesarias.
El órgano de contratación deberá aprobar, previamente
a su ejecución, la
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el
artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2
de dicha Ley.
3
5.3. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea
necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados
80
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 80/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 92/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 92/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
por la Administración, previa audiencia de la persona contratista por plazo mínimo de
tres días hábiles. Cuando ésta no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación
podrá contratarlas con otra persona empresaria en los mismos precios que hubiese
fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al
artículo 211 de la LCSP.
3
5.4. Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas,
deberá comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una
antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a
dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin
perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo
210 de la LCSP.
3
5.5. Cuando la Dirección facultativa de la obra considere necesaria una modificación
del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabará del
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se
sustanciará con arreglo a lo estipulado en el artículo 242 de la LCSP.
3
5.6. Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado
que comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia
los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones
que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio
de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer
en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
3
6. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS.
3
6.1. Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, se extenderá un acta, de oficio o
a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han
motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.
81
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 81/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 93/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 93/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
El acta de suspensión será firmada por la persona responsable del contrato y la persona
contratista y deberá levantarse en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde
el día siguiente a aquel en el que se acuerde la suspensión.
Debiendo unirse a la misma como anejo, en relación con la parte o partes suspendidas,
la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en las mismas.
Acordada la suspensión, la Administración abonará a la contratista, en su caso, los
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 208 LCSP.
3
6.2. Suspensión del contrato por causas extraordinarias.
No obstante lo anterior, en casos de establecimiento de medidas urgentes y/o
extraordinarias para hacer frente al impacto económico social derivado de crisis
sanitarias que imposibiliten la ejecución del presente contrato, se atenderá a cuantas
disposiciones y normativa sean dictadas al efecto, reguladoras de la situación de
extraordinaria y urgente necesidad suscitada.
Así pues, prevalecerá aquella regulación específica dictada sobre la norma general en
relación con la suspensión de contratos contenida en el artículo 208 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público.
De este modo, la suspensión del contrato vendrá determinada por la imposibilidad de
ejecución de la prestación, devengada como consecuencia de la situación crítica
acaecida o las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o la
Administración Local para combatirla, durante el tiempo que la situación de hecho que
impide su ejecución se mantenga y hasta que la prestación pueda reanudarse.
A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo
cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de
contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
82
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 82/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 94/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 94/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Asimismo, cuando con arreglo a lo dispuesto en los párrafos anteriores, la ejecución de
un contrato público quedase totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá
abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el
periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad,
efectividad y cuantía por el contratista
En caso de suspensión parcial, los daños y perjuicios a abonar serán los correspondientes
a la parte del contrato suspendida.
La suspensión del contrato con arreglo a lo estipulado en la presente cláusula no
constituirá, en ningún caso, una causa de resolución del mismo.
VIII. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.
3
7. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
3
7.1. El contrato se entenderá cumplido por la persona contratista cuando ésta haya
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfacción de la Administración.
3
7.2. La persona contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, sin
perjuicio de que se reduzca el plazo de ejecución de las obras en cuyo caso la
antelación se referirá a la mitad del plazo de ejecución reducido, comunicará por
escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción, a tenor de lo dispuesto en el
párrafo segundo del apartado primero del artículo 243 de la LCSP.
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá una persona facultativa
designada por la Administración representante de esta, la persona facultativa de la
dirección de las obras y la persona contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
la persona funcionaria-técnico designada por la Administración contratante
y
83
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 83/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 95/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 95/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta
y la persona Directora de las mismas señalará los defectos observados y detallará las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo la persona contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
3
7.3. Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente
motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva
de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto
formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los
efectos y consecuencias propias del acto de recepción de las obras y en los términos
en que reglamentariamente se establezcan.
3
7.4. En ningún caso se realizarán recepciones parciales de obra ejecutada.
3
8. RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
Aparte de los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y
245 de la LCSP, produciendo los efectos previstos en los artículos 213 y 246 de la LCSP.
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la persona
contratista de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
Asimismo, serán causa de resolución el contrato, dando lugar a los efectos antes
indicados, las causas previstas en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por
el que se recula la subcontratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
84
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 84/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 96/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 96/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
9. CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN.
3
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada a la persona contratista, a cuenta de la liquidación del contrato dentro del
plazo fijado en la LCSP.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía a que
se refiere la cláusula siguiente, la Dirección facultativa de la obra redactará, de oficio o
a instancia de la persona contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste
fuera favorable, la Dirección formulará, en el plazo de un mes, la propuesta de
liquidación, que será notificada a la persona contratista para que, en el plazo de diez
días, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación de la persona
contratista o del transcurso del plazo de diez días de que ésta dispone para tal fin, el
órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma.
Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, la persona contratista
tendrá derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por
los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
4
0. PLAZO DE GARANTÍA.
4
0.1. El plazo de garantía será de UN (1) AÑO o el que, en su caso, se oferte en aumento
de aquél, a contar desde la fecha de recepción de las obras, transcurrido el cual, sin
objeción por parte del Ayuntamiento, quedará extinguida la responsabilidad del
contratista.
4
0.2. Durante el periodo de garantía, la persona contratista estará obligada a subsanar,
a su costa, todas las deficiencias que se deriven de las obras realizadas, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
85
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 85/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 97/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 97/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
en que hubiere podido incurrir, conforme a lo establecido en el presente pliego y en el
artículo 213.5 LCSP.
Si se acreditase la existencia de vicios o defectos, la Administración podrá exigir al
contratista la reparación de los mismos, si ésta fuese suficiente.
4
0.3. Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que las obras
realizadas no son aptas para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o
defectos observados en ellos e imputables al contratista, y exista la presunción de que
la reparación de dichos bienes no será bastante para lograr el fin podrá, antes de expirar
dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista, quedando
exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación
del precio satisfecho.
4
1. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
Transcurrido el período de garantía, la garantía definitiva será devuelta al contratista si
ha cumplido satisfactoriamente todas las obligaciones derivadas del contrato y no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre dicha garantía.
También será devuelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no
imputable al contratista.
El acuerdo de devolución deberá adoptarse en el plazo máximo de DOS (2) MESES, a
contar desde la finalización del plazo de garantía, y se notificará a la persona
interesada.
Transcurridos SEIS (6) MESES desde la fecha de terminación del contrato, sin que la
recepción formal hubiese tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, una vez
depuradas las responsabilidades de las que responde la garantía definitiva de
conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la LCSP.
86
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 86/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 98/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 98/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
2. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
4
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción,
debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá
esta de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de
QUINCE (15) AÑOS a contar desde la recepción.
Asimismo, la persona contratista responderá durante dicho plazo de los daños
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción,
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación
de éstas.
IX. ANEXOS.
ANEXO I. Modelo de Declaración Responsable.
ANEXO II. Modelo de Proposición Económica.
ANEXO III. Modelo de Proposición de criterios evaluables de forma automática y
mediante fórmula.
ANEXO IV. Modelo de Autorización de Certificados justificativos de estar al corriente de
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
87
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 87/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 99/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 99/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE.
DON/DOÑA………………………………………………………, con [DEBERÁ INDICARSE,
SEGÚN PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS], actuando [SI LA
LICITADORA ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre y
representación ] [SI LA LICITADORA ES PERSONA JURÍDICA: en nombre y representación
de …................................…., con, en virtud de poder otorgado ante el Notario del
Colegio de ….................., al número …........... de su protocolo].
Concurriendo a la licitación convocada por el Ilustre Ayuntamiento de El Paso,
en [reseñar el número y fecha de los anuncios en los distintos medios], para el
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y
AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE EL PASO Y EN
EL ALUMBRADO INTERIOR DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS, PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL
PASO.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. -
-
Que ostento debidamente la representación de la empresa en cuyo nombre
hago la oferta.
-
Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar, está
válidamente constituida y ostenta la clasificación correspondiente o, en su caso, que
acredita solvencia económica, financiera, técnica o profesional, de acuerdo a lo
establecido en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
-
Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el
artículo 71 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se
halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
-
Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer
la actividad que le es propia.
88
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 88/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 100/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 100/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
-
Que la empresa a la que representa se compromete a la adscripción de los
medios personales y materiales necesarios para la correcta ejecución del contrato.
Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es
__________________________.
-
_
-
Que, en el supuesto de resultar adjudicatario, cumplirá las condiciones señaladas,
como condiciones especiales de ejecución del contrato, que se relacionan en la Cláusula
8.15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2
-
Que:
NO se recurre a la solvencia de medios de otras empresas.
SI se recurre a la solvencia de medios de otras empresas, de conformidad con
el artículo 75 de la LCSP.
(En caso afirmativo, se debe aportar el compromiso por escrito de dichas entidades).
[
SI LA EMPRESA LICITADORA ES EXTRANJERA, añadirá el siguiente texto:
-
Que la empresa se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, de
cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.
SEGUNDO. – Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido
en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y
protección del medio ambiente.
TERCERO. – Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que
sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea
requerido para ello.
89
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 89/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 101/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 101/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CUARTO. – Declaro que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y
procesos productivos empleados para la ejecución del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones medioambientales, sociales
y laborales derivadas de los convenios
colectivos aplicables, en derecho español y de la U.E., así como de las disposiciones de
derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea.
QUINTO. - Declaro que la empresa (indíquese lo que procesa):


No pertenece a ningún grupo de empresas.
Pertenece al grupo de empresas denominado: ___________________, del cual se
adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del
Código de Comercio.
Y para que conste, firmo la presente Declaración.
LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL DECLARANTE
90
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 90/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 102/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 102/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
DON/DOÑA ..................................................................................................., mayor de edad,
de nacionalidad..........................., con D.N.I. Pasaporte en vigor
o
número............................., actuando en nombre propio o en representación de la
Sociedad................................................................., enterado de la convocatoria de
procedimiento abierto simplificado, que efectúa el Ayuntamiento de El Paso para el
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y
AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE EL PASO Y EN
EL ALUMBRADO INTERIOR DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS, PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL
PASO, del pliego de cláusulas administrativas particulares, del proyecto base de
licitación, así como de la Legislación aplicable a la citada contratación, y aceptando
íntegramente el contenido de los mismos, por medio de la presente, libremente se
compromete a realizar la prestación objeto del contrato conforme al siguiente precio:
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3
Marcar con una (X) lote o lotes a los que se licite.
•
MEJOR OFERTA ECONÓMICA PARA LOTE 1.
-
-
-
Importe base (IGIC excluido): _______________________________________________
7,0% IGIC: ___________________________________________________________________
Total: ______________________________________________________________________
MEJOR OFERTA ECONÓMICA PARA LOTE 2.
•
-
-
-
Importe base (IGIC excluido): _______________________________________________
7,0% IGIC: ___________________________________________________________________
Total: ______________________________________________________________________
91
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 91/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 103/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 103/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
MEJOR OFERTA ECONÓMICA PARA LOTE 3.
•
-
-
-
Importe base (IGIC excluido): _______________________________________________
7,0% IGIC: ___________________________________________________________________
Total: ______________________________________________________________________
[SI LA EMPRESA LICITADORA TIENE PREVISTO SUBCONTRATAR] Importe a subcontratar […]
a la empresa […].
LUGAR, FECHA Y FIRMA
Nota: El precio se deberá indicar en LETRAS y en NÚMEROS. Todas las magnitudes económicas
requeridas vendrán referidas con un máximo de dos decimales. Igualmente serán rechazadas las
proposiciones que no observen este modelo o aparezcan con tachaduras o enmiendas.
92
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 92/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 104/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 104/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
ANEXO III. MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA Y MEDIANTE FÓRMULA.
DON/DOÑA......................................................................................., mayor de edad, de
nacionalidad………………………….,
número……......................................,
con
D.N.I.
o
Pasaporte
en
vigor
con
domicilio
en…................................................................................., enterado/a del pliego de cláusulas
administrativas particulares y de las prescripciones recogidas en el proyecto de obra
que han de regir el CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE
LA EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO
DE EL PASO Y EN EL ALUMBRADO INTERIOR DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS, PARA EL
AYUNTAMIENTO DE EL PASO, y aceptando íntegramente el contenido de los mismos,
actuando
en
nombre
propio
o
en
representación
de
.
...................................................................... (la/s persona/s o entidad/es que representa
especificando sus circunstancias), libremente, por medio de la presente:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3
Marcar con una (X) lote o lotes a los que se licite.
PRIMERO. - Que me COMPROMETO al incremento del plazo de garantía de las obras:
INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA
Plazo de garantía de 4 (CUATRO) AÑOS O MÁS.
Plazo de garantía de 3 (TRES) AÑOS.
Plazo de garantía de 2 (DOS) AÑOS.
Plazo de garantía de 1 (UN) AÑO.
Indicar (X) la opción que corresponda.
93
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 93/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 105/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 105/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
SEGUNDO. - Que me COMPROMETO a una reducción de _________________ días para la
completa ejecución de las prestaciones objeto de contratación. [indicar en número y
en letras].
*
Debe indicarse el total de días en los que se reducirá el plazo máximo de días establecido para
cada lote, para la ejecución de las prestaciones. Así pues, los días ofertados de reducción serán
descontados del plazo máximo establecido para cada lote, dando lugar al correspondiente plazo
final en el que el licitador se compromete a realizar la prestación.
TERCERO. - Que me COMPROMETO al cumplimiento de los criterios anteriormente
referidos, manifestando la veracidad de los datos aportados, junto con la
documentación anexa, en su caso, acreditativa de los mismos, de acuerdo con lo
establecido en la cláusula 17.2 del presente pliego.
LUGAR, FECHA Y FIRMA
Nota: Serán rechazadas las proposiciones que no observen este modelo o aparezcan con
tachaduras o enmiendas.
94
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 94/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 106/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 106/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
ANEXO IV. MODELO DE AUTORIZACIÓN DE CERTIFICADOS JUSTIFICATIVOS DE
ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA
SEGURIDAD SOCIAL.
D./Dña. ..........................., DNI ..............., en nombre y representación de ...........................,
CIF: ..........., domicilio en ..........................., constituida por tiempo indefinido en escritura
autorizada por el notario de ………, D./Dña. ……......................., el día ... de ......... de .....,
inscrita en el Registro Mercantil de ....., al tomo ..., folio ..., hoja n.º ...., inscripción ...
Ostenta dicha representación en virtud de escritura de poder, otorgada ante el/la
Notario/a de ………………….. D./Dña. …………………......................., el día .......................,
n.º de protocolo ....
Enterado de la convocatoria de procedimiento abierto simplificado, que efectúa el
Ayuntamiento de El Paso para el contrato denominado CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN EL
ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE EL PASO Y EN EL ALUMBRADO INTERIOR DE
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS, PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL PASO, y aceptando
íntegramente el contenido de los mismos, por medio de la presente:
AUTORIZA al Ayuntamiento de El Paso para que pueda recabar en su nombre
certificaciones ante:
La Agencia Tributaria (estar al corriente con las obligaciones tributarias estatales)
Agencia Tributaria, certificado del Impuesto sobre Actividades
La Agencia Tributaria (suministro de datos de identificación)
La Agencia Tributaria (nivel de renta general)
La Tesorería General de la Seguridad Social (sobre situación de deuda)
La Agencia Tributaria Canaria (estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Comunidad Autónoma.
Hacienda Pública Local (certificado estar al corriente con las obligaciones tributarias
-
Consorcio de Tributos)
Nota: La presente autorización puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito
dirigido al Ayuntamiento de El Paso a la dirección: Avda. Islas Canarias nº 18, La Palma, Santa Cruz
de Tenerife. 38027.
LUGAR, FECHA Y FIRMA
95
Firmado por:
ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA - 1Er Teniente de Alcalde
Fecha: 13-04-2021 15:43:40
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D7B9E5C95323F8617034D4014C62F7F
Fecha de sellado electrónico: 15-04-2021 09:38:38
- 95/95 -
Fecha de emisión de esta copia: 15-04-2021 11:55:45
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 107/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 107/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 108/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 108/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 109/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 109/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 110/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 110/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 111/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 111/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 112/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 112/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 113/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 113/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 114/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 114/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 115/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 115/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 116/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 116/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 117/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 117/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 118/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 118/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 119/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 119/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 120/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 120/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 121/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 121/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 122/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 122/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
DON Jose Antonio Lorenzo Machin, mayor de edad,
de nacionalidad española con D.N.I. o Pasaporte en vigor
número 42.177.677R actuando en representación de la Sociedad KAPLAN
INSTALACIONES ELECTRICAS S.L. enterado de la convocatoria de procedimiento
abierto simplificado, que efectúa el Ayuntamiento de El Paso para el CONTRATO
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y AHORRO
ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE EL PASO Y EN EL
ALUMBRADO INTERIOR DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS, PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL
PASO, del pliego de cláusulas administrativas particulares, del proyecto base de
licitación, así como de la Legislación aplicable a la citada contratación, y aceptando
íntegramente el contenido de los mismos, por medio de la presente, libremente se
compromete a realizar la prestación objeto del contrato conforme al siguiente precio:
LOTE 1
LOTE 2 X
LOTE 3 X
Marcar con una (X) lote o lotes a los que se licite.
•
MEJOR OFERTA ECONÓMICA PARA LOTE 1.
Importe base (IGIC excluido):
7,0% IGIC:
-
-
-
Total:
•
MEJOR OFERTA ECONÓMICA PARA LOTE 2.
-
-
-
-
-
-
-
Importe base (IGIC excluido): Veintisiete mil seiscientos cuatro euros con veintiséis céntimos. (27.604,26)
7,0 % IGIC: Mil novecientos treinta y dos euros con treinta céntimos (1.932,30)
Total: Veintinueve mil quinientos treinta y seis euros con cincuenta y seis céntimos (29.536,56)
9
1
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 123/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 123/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
MEJOR OFERTA ECONÓMICA PARA LOTE 3.
•
-
Importe base (IGIC excluido): Diez mil quinientos veinte euros con sesenta y cinco céntimos
(10.520,65)
-
-
7,0% IGIC: Setecientos treinta y seis euros con cuarenta y cinco céntimos (736,45)
Total: Once mil doscientos cincuenta y siete euros con nueve céntimos (11.257,09)
-
[SI LA EMPRESA LICITADORA TIENE PREVISTO SUBCONTRATAR] Importe a subcontratar [0]
a la empresa […].
San Andrés y Sauces a 10 de mayo de 2021
Firmado
digitalmente
por 42177677R
4
JOSE
2177677R
ANTONIO JOSE ANTONIO
LORENZO (R:
B76604156)
Fecha:
LORENZO
(R:
B76604156)
2
1
021.05.10
2:02:29 +01'00'
Jose Antonio Lorenzo Machin
KAPLAN INSTALACIONES ELECTRICAS S.L
9
2
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 124/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 124/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
ANEXO III. MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA Y MEDIANTE FÓRMULA.
DON Jose Antonio Lorenzo Machin, mayor de edad, de nacionalidad española con
D.N.I.
o
Pasaporte
en
vigor número 42.177.677R con domicilio en
C/ Juan Carlos I Nº2 puerta B C.P 38720 S/A y Sauces, enterado del pliego de cláusulas
administrativas particulares y de las prescripciones recogidas en el proyecto de obra
que han de regir el CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE
LA EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO
DE EL PASO Y EN EL ALUMBRADO INTERIOR DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS, PARA EL
AYUNTAMIENTO DE EL PASO, y aceptando íntegramente el contenido de los mismos,
actuando en representación de la sociedad KAPLAN INSTALACIONES ELECTRICAS S.L.
con CIF B76604156
libremente, por medio de la presente:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
LOTE 1
LOTE 2 X
LOTE 3
Marcar con una (X) lote o lotes a los que se licite.
PRIMERO. - Que me COMPROMETO al incremento del plazo de garantía de las obras:
INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA
Plazo de garantía de 4 (CUATRO) AÑOS O MÁS.
Plazo de garantía de 3 (TRES) AÑOS.
Plazo de garantía de 2 (DOS) AÑOS.
X
Plazo de garantía de 1 (UN) AÑO.
Indicar (X) la opción que corresponda.
SEGUNDO. - Que me COMPROMETO a una reducción de cincuenta (50) días para la
completa ejecución de las prestaciones objeto de contratación.
9
4
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 125/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 125/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3 X
Marcar con una (X) lote o lotes a los que se licite.
PRIMERO. - Que me COMPROMETO al incremento del plazo de garantía de las obras:
INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA
Plazo de garantía de 4 (CUATRO) AÑOS
X
Plazo de garantía de 3 (TRES) AÑOS.
Plazo de garantía de 2 (DOS) AÑOS.
Plazo de garantía de 1 (UN) AÑO.
Indicar (X) la opción que corresponda.
SEGUNDO. - Que me COMPROMETO a una reducción de veinte (20) días para la completa ejecución de las prestaciones
objeto de contratación.
9
5
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 126/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 126/127 -

Fecha de emisión de esta copia: 19-04-2022 09:03:22
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Debe indicarse el total de días en los que se reducirá el plazo máximo de días establecido para cada lote, para la ejecución de las
*
prestaciones. Así pues, los días ofertados de reducción serán descontados del plazo máximo establecido para cada lote, dando lugar al
correspondiente plazo final en el que el licitador se compromete a realizar la prestación.
TERCERO.
- Que me COMPROMETO al cumplimiento de los criterios anteriormente
referidos, manifestando la veracidad de los datos aportados, junto con la
documentación anexa, en su caso, acreditativa de los mismos, de acuerdo con lo
establecido en la cláusula 17.2 del presente pliego.
San Andrés y Sauces a 10 de mayo de 2021
4
JOSE
ANTONIO
LORENZO
(R:
2177677R
Firmado
digitalmente por
4
2177677R JOSE
ANTONIO
LORENZO (R:
B76604156)
Fecha: 2021.05.10
B76604156) 12:01:53 +01'00'
Jose Antonio Lorenzo Machin
KAPLAN INSTALACIONES ELECTRICAS S.L
9
6
Firmado por:
SERGIO JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ - Alcalde - Presidente
Fecha: 23-07-2021 14:04:21
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/BF5623513D1855B5EB17729F5925B84A
Fecha de sellado electrónico: 26-07-2021 08:18:24
- 127/127 -
Fecha de emisión de esta copia: 26-07-2021 08:18:27
Firmado por:
AYUNTAMIENTO DE EL PASO
Fecha: 17-08-2021 13:04:55
Nº expediente administrativo: 2021-001055 Código Seguro de Verificación (CSV): 1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Comprobación CSV: https://sede.elpaso.es//publico/documento/1D6447CA9C83BDEC2437435EE2F80EDC
Fecha de sellado electrónico: 17-08-2021 13:04:55
- 127/127 -